АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕГУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  01.06.2023 года       № 172

О   создании     комиссии   по проведению

проверок теплоснабжающих организаций,

теплосетевых организаций и потребителей

тепловой энергии к отопительному

периоду 2023-2024 годов

на     территории Бегуницкого сельского  поселения

Волосовского   муниципального района.

В целях своевременной подготовки объектов жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов, на основании «Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области», утвержденных Постановлением Правительства Ленинградской области от 19.07.2008г. №177

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по проверке теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2023-2024 годов (приложение 1).

2. Утвердить Положение о комиссии по проверке теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и  потребителей тепловой энергии к отопительному периоду  2023-2024 годов (приложение 2).

3. Утвердить Программу проведения проверки готовности к  отопительному периоду 2023-2024 годов (приложение 3).

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Бегуницкого сельского поселения           			А.И. Минюк

приложение 1

к постановлению № 172 от 01.06.2023 года

Состав комиссии

по проверке потребителей тепловой энергии к отопительному периоду

Председатель комиссии:

Глава АМО Бегуницкого сельского поселения -  Минюк Андрей Иванович

Члены комиссии:

Главный специалист – Зайцева Александра Валерьевна

Начальник сектора по общим, социальным и жилищным вопросам  - Михайлова Наталья Анатольевна

Начальник ЭГУ филиала АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в г. Кингисеппе- Мумичев Дмитрий Геннадьевич (участвует в комиссии в отношении многоквартирных жилых домов, имеющих централизованное газоснабжение)

ООО «Волосовская управляющая компания» - по согласованию

ОАО «Тепловые сети»- по согласованию

Состав комиссии

по проверке теплоснабжающих и теплосетевых организаций

к отопительному периоду

Председатель комиссии:

Глава АМО Бегуницкого сельского поселения -  Минюк Андрей Иванович

Члены комиссии:

Главный специалист – Зайцева Александра Валерьевна

Начальник сектора по общим, социальным и жилищным вопросам  - Михайлова Наталья Анатольевна

ООО «Волосовская управляющая компания» - по согласованию

Зам. начальника Гатчинского отдел по государственному энергетическому  надзору СЗУ Ростехнадзора – Ищенко Марк Иванович

Приложение 2

к постановлению № 172 от 01.06.2023 года

Положение о комиссиях по проверке теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и  потребителей тепловой энергии к отопительному периоду.

### I. Порядок проведения проверки

1. Комиссии по проверке теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и  потребителей тепловой энергии к отопительному периоду           создаются органом местного самоуправления поселения (далее - комиссия).

Работа комиссий осуществляется в соответствии с программой  проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее - программа), утверждаемой Главой администрации сельского поселения, в котором указываются:

объекты, подлежащие проверке;

сроки проведения проверки;

документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

В целях проведения проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций в состав комиссии могут включаться по согласованию представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и жилищной инспекции.

В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе комиссии по согласованию могут привлекаться представители единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения, а также организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии.

2. При проверке комиссиями проверяется выполнение требований, установленных главами II- III настоящего Положения (далее - требования по готовности). Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных настоящим Положением, осуществляется комиссиями на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных настоящим Положением, комиссии осуществляют проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

В целях проведения проверки комиссии рассматривают документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

3. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению № 1   настоящего Положения.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

объект проверки готов к отопительному периоду;

объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

объект проверки не готов к отопительному периоду.

4. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

5. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по образцу согласно приложению № 2 настоящего Положения и выдается Администрацией Бегуницкого сельского поселения  по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

6. Сроки выдачи паспортов: не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

7. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 6  настоящего Положения, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

8. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной пунктом 6 настоящего Положения, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

- II. Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

9. В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготавления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

10. В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

11. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и10 пункта 9 настоящего Положения.

- III. Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии

- 12. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к настоящим Правилам.

13. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13 и 14  пункта 12 настоящего Положения.

Приложение 1

к Положению о комиссии по проверке теплоснабжающих организаций, теплосетевых организации и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду

АКТ

проверки готовности к отопительное периоду _______/_______ гг.

__________________________            “_____”_______________ 20__ г.

(место составление акта)                (дата составления акта)

Комиссия, образованная _________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии   с   программой   проведения    проверки   готовности   к

отопительному периоду от   “____”________________ 20__ г.,   утвержденной

__________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя)органа, проводящего проверку

готовности к отопительному периоду)

с “___”____________20__ г. по “___”_____________ 20__ г. в соответствии с

Федеральным законом   от  27 июля 2010 г.   № 190-ФЗ   «О теплоснабжении»

провела проверку готовности к отопительному периоду __________________

__________________________________________________________________

(полное   наименование   теплоснабжающей организации,   теплосетевой организации, потребителя тепловой   энергии   в отношении которого проводилась  проверка   готовности   к   отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду   проводилась   в   отношении

следующих объектов:

1.________________________;

2.________________________;

3.________________________;

......

В ходе проведения проверки готовности к отопительному  периоду   комиссия

установила:________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности  к  отопительному

периоду:___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду __/__ гг.*

Председатель комиссии:   ________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                ________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:          ________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

“___”____________ 20__ г.  ______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя

(его уполномоченного представителя)

теплоснабжающей организации, теплосетевой организации,

потребителя тепловой энергии в отношении

которого проводилась проверка готовности к

отопительному периоду)

______________________________

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по  готовности

или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень

замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение № 2
к  Положению о комиссии по проверке теплоснабжающих организаций, теплосетевых организации и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду _______/______ гг.

Выдан __________________________________________________________________,

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии  в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих   объектов,   по   которым   проводилась   проверка

готовности к отопительному периоду:

1._______________________;

2._______________________;

3._______________________;

......

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от __________ №_________.

______________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного

органа, образовавшего комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

Приложение № 3
к  Положению о комиссии по проверке теплоснабжающих организаций, теплосетевых организации и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду

КРИТЕРИИ
НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
С УЧЕТОМ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

1. Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилых и общественных зданий до 12 °C;

промышленных зданий до 8 °C;

третья категория - остальные потребители.

2. При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице N 1;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Таблица N 1

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °C (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

Приложение 3

к постановлению № 172 от 01.06.2023 года

Программа проведения проверки готовности

к  отопительному периоду 2023-2024 годов

| Объекты, подлежащие проверке | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- |
| Здание столовой, д. Бегуницы д.56 | 15 августа- 15 сентября 2023 года | 1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок; 2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок; 3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению; 4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; 5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии; 6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов; 7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции, в пределах тепловых пунктов; 8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии; 9) работоспособность защиты систем теплопотребления; 10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; 11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией; 12) плотность оборудования тепловых пунктов; 13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; 14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель; 15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок; 16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность; 17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий |
| Здание универмага, д. Бегуницы д.58 |  |  |
| Здание Дома культуры, д. Бегуницы д.57 |  |  |
| Здание администрации, д. Бегуницы д.54 |  |  |
| Здание школы искусств, д. Бегуницы д.60 |  |  |
| Здание Бегуницкой СОШ, д. Бегуницы д.62 |  |  |
| Здание детского сада, д. Бегуницы д.61 |  |  |
| Здание техникума, д. Бегуницы д.66 |  |  |
| Здание общежития, д. Бегуницы д.28 |  |  |
| Здание гаража техникума, д. Бегуницы |  |  |
| Здание овощехранилища |  |  |
| Здание амбулатории, д. Бегуницы д.63а |  |  |
| Здание аптеки, д. Бегуницы д.63 |  |  |
| Здание магазина «Приличный» с офисом д. Бегуницы д. 69 |  |  |
| Пристройка к зданию магазина |  |  |
| Строение №8 здание магазина |  |  |
| Торговый павильон ИП Пенкин Е.В. |  |  |
| Помещение магазина ИП Броварева Е.В. |  |  |
| Административное здание ГКУ «Леноблпожспас» |  |  |
| Здание гаража ГКУ «Леноблпожспас» |  |  |
| Здание Зимитицкой ООШ, п. Зимитицы д.53 |  |  |
| Здание детского сада, п. Зимитицы д.51 |  |  |
| Здание амбулатории, п. Зимитицы д.32 |  |  |
| Здание Дома Культуры, п. Зимитицы д.40 |  |  |
| Здание администрации, п. Зимитицы д.32 |  |  |
| Помещение ателье, п. Зимитицы |  |  |
| Здание магазина, п. Зимитицы д.133 |  |  |
| ПАО «Сбербанк». п. Зимитицы д. 59 |  |  |
| ИП Кольцов И.Г. п. Зимитицы д. 59 |  |  |
| ИП Кузьмина М.Л. п. Зимитицы д. 59 |  |  |
| ФГУП «Почта России» п. Зимитицы д. 59 |  |  |
| Здание Октябрьской ООШ, д. Терпилицы д.32 |  |  |
| Здание детского сада, д. Терпилицы д.20 |  |  |
| Здание администрации, д. Терпилицы д.37 |  |  |
| Помещение МКУК Терпилицкий КДЦ в здании д/сада д. Терпилицы д.20 |  |  |
| Офисное помещение ООО «Волосовская управляющая компания» п. Зимитицы д. 13 кв.2 |  |  |
| Многоквартирный жилой дом №11 д. Бегуницы |  |  |
| Многоквартирный жилой дом №12 д. Бегуницы |  |  |
| Многоквартирный жилой дом №13 д. Бегуницы |  |  |
| Многоквартирный жилой дом №14 д. Бегуницы |  |  |
| Многоквартирный жилой дом №15 д. Бегуницы |  |  |
| Многоквартирный жилой дом №16 д. Бегуницы |  |  |
| Многоквартирный жилой дом №17 д. Бегуницы |  |  |
| Многоквартирный жилой дом №18 д. Бегуницы |  |  |
| Многоквартирный жилой дом №19 д. Бегуницы |  |  |
| Многоквартирный жилой дом №20 д. Бегуницы |  |  |
| Многоквартирный жилой дом №21 д. Бегуницы |  |  |
| Многоквартирный жилой дом №22 д. Бегуницы |  |  |
| Многоквартирный жилой дом №23 д. Бегуницы |  |  |
| Многоквартирный жилой дом №24 д. Бегуницы |  |  |
| Многоквартирный жилой дом №25 д. Бегуницы |  |  |
| Многоквартирный жилой дом №26 д. Бегуницы |  |  |
| Многоквартирный жилой дом №27 д. Бегуницы |  |  |
| Многоквартирный жилой дом №14А д. Бегуницы |  |  |
| Многоквартирный жилой дом № 83 д. Бегуницы |  |  |
| Многоквартирный жилой дом №1 п. Зимитицы |  |  |
| Многоквартирный жилой дом №2 п. Зимитицы |  |  |
| Многоквартирный жилой дом №3 п. Зимитицы |  |  |
| Многоквартирный жилой дом №4 п. Зимитицы |  |  |
| Многоквартирный жилой дом №5 п. Зимитицы |  |  |
| Многоквартирный жилой дом №6 п. Зимитицы |  |  |
| Многоквартирный жилой дом №13 п. Зимитицы |  |  |
| Многоквартирный жилой дом №14 п. Зимитицы |  |  |
| Многоквартирный жилой дом №1 д. Терпилицы |  |  |
| Многоквартирный жилой дом №2 д. Терпилицы |  |  |
| Многоквартирный жилой дом №3 д. Терпилицы |  |  |
| Многоквартирный жилой дом №4 д. Терпилицы |  |  |
| Многоквартирный жилой дом №5 д. Терпилицы |  |  |
| Многоквартирный жилой дом №7 д. Терпилицы |  |  |
| Многоквартирный жилой дом №8 д. Терпилицы |  |  |
| Многоквартирный жилой дом №9 д. Терпилицы |  |  |
| Многоквартирный жилой дом №10 д. Терпилицы |  |  |
| Многоквартирный жилой дом №11 д. Терпилицы |  |  |
| Модульная котельная, д. Бегуницы д. 65а | 15 августа- 15 ноября 2023 года | 1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении; 2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения; 3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами; 4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии; 5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: укомплектованность указанных служб персоналом; обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения; 6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей; 7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии; 8) обеспечение качества теплоносителей; 9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии; 10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении; 11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи; соблюдение водно-химического режима; отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации; наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей; наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов; наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления; проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения; выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива; 12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями; 13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления; 14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. |
| Модульная котельная, д. Бегуницы ул. Солнечная д. 10 |  |  |
| Модульная котельная, п. Зимитицы |  |  |
| Модульная котельная, д. Терпилицы д. 21 |  |  |
| Тепловые сети д. Бегуницы |  |  |
| Тепловые сети ул. Солнечная д. Бегуницы |  |  |
| Тепловые сети п. Зимитицы |  |  |
| Тепловые сети д. Терпилицы |  |  |