ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от  28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»  и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.01.2020 года (нарастающим итогом)

| Наименование проектов | Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии | Сведения об объемах финансирования | Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.01.20120 года (нарастающим итогом) (рублей) | Исполнено на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2019 года | Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета МО (рублей)* | За счет средств внебюджетных источников (рублей)* |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Текущий ремонт участков дорог в д. Старые Бегуницы, Синковицы, Лашковицы Волосовского района Ленинградской области | 3515 кв.м. | 100 | 1 575 622,32 | 1 406 422,00 | 159 444,32 | 9 756,00 | 1 406 422,00 | 1 575 622,32 | 1 406 422,00 | 159 444,32 | 9 756,00 | 1 575 622,32 | 1 406 422,00 | 159 444,32 | 9 756,00 | 0,00 |
| 1.1 Поставка щебня, фракции 20-40 д. Лашковицы | 32 м3 | 100 | 23 360,00 | 21 418,00 | 1 942,00 | 0,00 | 21 418,00 | 23 360,00 | 21 418,00 | 1 942,00 | 0,00 | 23 360,00 | 21 418,00 | 1 942,00 | 0,00 |  |
| Итого | х | х | 1 598 982,32 | 1 427 840,00 | 161 386,32 | 9 756,00 | 1 427 840,00 | 1 598 982,32 | 1 427 840,00 | 161 386,32 | 9 756,00 | 1 598 982,32 | 1 427 840,00 | 161 386,32 | 9 756,00 | 0,00 |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| Глава администрации МО Бегуницкое сельское поселение ____________________ А.И. Минюк |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Главный бухгалтер администрации МО Бегуницкое сельское поселение ___ ______________ Е.В. Смирнова |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель Милютина А.В., тел.: 8-813-73-51-703 |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

# М.П.

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.01.2020 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения * | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы: «Дорожное хозяйство Бегуницкого сельского поселения» муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий МО Бегуницкое сельское поселение» |
| 1. | Текущий ремонт участков дорог в д. Старые Бегуницы, Синковицы, Лашковицы Волосовского района Ленинградской области. Поставка щебня, фракции 20-40. |  | Администрация Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2019 года | Администрация Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт № 09/2019 от 06.08.2019 года |
| 1.2. | Выполнение работ по текущему ремонту участков дорог в д. Старые Бегуницы, Синковицы, Лашковицы Волосовского района Ленинградской области | 3 квартал 2019 года | Подрядная организация | Повышение технического уровня состояния дорог местного значения | Выполнены |
| 1.2.1 | Поставка щебня, фракции 20-40 д. Лашковицы | 4 квартал 2019 года | Подрядная организация | Повышение технического уровня состояния дорог местного значения | Выполнены |
| 2. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | 4 квартал 2019 года | Администрация Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района | Акт о приемке выполненных работ | Акт о приемке выполненных работ №1, №2, №3 от 26.09.2019 г. Счет-фактура №00010242 от 06.12.2019 г. |
| Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Дорожное хозяйство Бегуницкого сельского поселения» муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий МО Бегуницкое сельское поселение» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Не позднее декабря 2019 года | Администрация Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района | Акт приемки законченных работ по ремонту | Акт о приемке выполненных работ №1, №2, №3 от 26.09.2019 г. Платежное поручение №908 от 04.10.2019 г., №968 от 28.10.2019г., Счет-фактура №00010242 от 06.12.2019 г. Платежное поручение №1186 от 18.12.2019 г., № 1187 от 18.12.2019г. |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | Не позднее 3-го числа месяца следующего за отчетным кварталом | Администрация Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Отчеты подготовлены на 01.04.2019, 01.07.2019, 01.10.2019, 01.01.2020 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Дополнительное соглашение №1 от 25.11.2019 г. |