Приложение №1

к ежеквартальному отчету

на 01.01.2019 года

Ежеквартальный отчет

Администрации Бегуницкого сельского поселения

Волосовского муниципального района

Ленинградской области о ходе реализации плана

мероприятий («Дорожной карты») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

на 01.01.2019 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I.Реализация муниципальной подпрограммы « Жилищно – коммунальное хозяйство Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2015-2020 годы» программы «Устойчивое развитие Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2015-2020 годы»: проекты |
| 1. | 1. Благоустройство тротуара вдоль д. 12 д. Бегуницы и благоустройство парковки у д. 12 д. Бегуницы |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Август-сентябрь 2018 года | Администрация Бегуницкого сельского поселения | Заключение муниципального контракта (МК) | Заключен МК № 08/2018 от 05.09.2018г. ООО «Свитязь» |
| 1.2. | Выполнение работ по благоустройству тротуара вдоль д. 12 д. Бегуницы и благоустройство парковки у д. 12 д. Бегуницы | После подписания контракта | Подрядная организация | Повышение уровня комплексного благоустройства | Выполнены |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Ноябрь 2018 года | Администрация Бегуницкого сельского поселения | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт о приемке выполненных работ от 30.10.2018 г. |
| 2. | 2. Благоустройство тротуара вдоль д. 14 д. Бегуницы и благоустройство тротуара вдоль д. 20 д. Бегуницы |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Август-сентябрь 2018 года | Администрация Бегуницкого сельского поселения | Заключение муниципального контракта (МК) | Заключен МК № 08/2018 от 05.09.2018г. ООО «Свитязь» |
| 2.2. | Выполнение работ по благоустройству тротуара вдоль д. 12 д. Бегуницы и благоустройство парковки у д. 12 д. Бегуницы | После подписания контракта | Подрядная организация | Повышение уровня комплексного благоустройства | выполнены |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Ноябрь 2018 года | Администрация Бегуницкого сельского поселения | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт о приемке выполненных работ от 30.10.2018 г. |
| II. Контроль за реализацией муниципальной подпрограммы « Жилищно – коммунальное хозяйство Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2015-2020 годы» программы «Устойчивое развитие Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2015-2020 годы». |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | Приемка и оплата выполненных работ | Ноябрь 2018 года | Администрация Бегуницкого сельского поселения | Выполнение мероприятий, предусмотренных муниципальной программой в полном объеме и в установленные сроки | Акт о приемке выполненных работ от 30.10.2018 г Платежное поручение № 946 от 16.11.2018 г. Платежное поручение № 962 от 28.11.2018 г. |
| 1.2. | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально до 3 числа месяца следующего за отчетным периодом | Администрация Бегуницкого сельского поселения | Отчет по освоению объемов и достижению целевых показателей в соответствии с Соглашением, заключенным с Комитетом | Отчет подготовлен по состоянию на 01.01.2019 года |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | при корректировке местного бюджета | Администрация Бегуницкого сельского поселения | Наиболее эффективное использование бюджетных средств |  |

Глава администрации

Бегуницкого сельского поселения

____________/А.И. Минюк/

МП