Приложение №1

к ежеквартальному отчету

на 01.01.2019 года

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации Бегуницкого сельского поселения**

**Волосовского муниципального района**

**Ленинградской области о ходе реализации плана**

**мероприятий («Дорожной карты») по достижению целевых**

**показателей результативности использования субсидии**

**на 01.01.2019 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| I.Реализация мероприятий муниципальной программы «Реализация проектов местных инициатив граждан в Бегуницкого сельского поселении Волосовского муниципального района Ленинградской области» |
| 1. | **1. Ремонт участка дороги в дер. Большие Лашковицы** |
| 1.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2018 г | Администрация МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта (МК) | Заключен муниципальный контракт - № 05/2018 от 28.06.2018 годаООО «Свитязь» |
| 1.2 | Выполнение работ по ремонту участка дороги в д. Большие Лашковицы | 3-4 квартал 2018 г. | Подрядная организация | Восстановление профиля с устройством основания из щебня дороги д. Большие Лашковицы | Выполнено |
| 1.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 4 квартал 2018 г. | Администрация МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт о приемке выполненных работ № 4 от 30.11.2018 г. |
| **2. Ремонт участка дороги в дер. Томарово** |
| 2.1 | Проведение аукционных процедур и определение подрядчика на выполнение работ | 2 квартал 2018 г | Администрация МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта (МК) | Заключен муниципальный контракт - № 05/2018 от 28.06.2018 годаООО «Свитязь» |
| 2.2 | Выполнение работ по муниципальному контракту | 3-4 квартал 2018 г. | Подрядная организация | Восстановление профиля с устройством основания из щебня дороги д. Томарово | Выполнено |
| 2.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | 4 квартал 2018 г. | Администрация МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акты о приемке выполненных работ №1 от 30.11.2018 г. |
| **3. Ремонт участка дороги в дер. Кирово** |
| 3.1 | Проведение аукционных процедур и определение подрядчика на выполнение работ | 2 квартал 2018 г | Администрация МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта (МК) | Заключен муниципальный контракт - № 05/2018 от 28.06.2018 годаООО «Свитязь» |
| 3.2 | Выполнение работ по муниципальному контракту | 3-4 квартал 2018 г. | Подрядная организация | Восстановление профиля с устройством основания из щебня дороги д. Кирово | Выполнено |
| 3.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | 4 квартал 2018 г. | Администрация МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт о приемке выполненных работ № 3 от 30.11.2018 г. |
| **4. Ремонт участка дороги в дер. Теглицы** |
| 4.1 | Проведение аукционных процедур и определение подрядчика на выполнение работ | 2 квартал 2018 г | Администрация МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта (МК) | Заключен муниципальный контракт - № 05/2018 от 28.06.2018 годаООО «Свитязь» |
| 4.2 | Выполнение работ по муниципальному контракту | 3-4 квартал 2018 г. | Подрядная организация | Восстановление профиля с устройством основания из щебня дороги д. Теглицы |  Выполнено |
| 4.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом. | 4 квартал 2018 г. | Администрация МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт о приемке выполненных работ № 2 от 30.11.2018 г. |
| **II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Реализация проектов местных инициатив граждан в Бегуницком сельском поселении Волосовского муниципального района Ленинградской области»** |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |
| 1.1. | Приемка и оплата выполненных работ | В течение периода действия дополнительного соглашения | Администрация МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области | Выполнение муниципального контракта | Акты о приемке выполненных работ №1,2,3,4 от 30.11.2018 г.Платежное поручение №1024 от 12.12.2018 г. |
| 1.2. | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально до 3 числа месяца следующего за отчетным периодом | Администрация МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и достижению целевых показателей в соответствии с Соглашением заключенным с Комитетом | Отчет подготовлен по состоянию на 01.01.2019 года |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | - |

Глава администрации

Бегуницкого сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.И. Минюк/

 МП