Ежеквартальный отчет

Администрации Бегуницкого сельского поселения

Волосовского муниципального района Ленинградской области

по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках

подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения

органами местного самоуправления своих полномочий"

государственной программы Ленинградской области

"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

по состоянию на 01 января 2017 года

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы |
| 1. | Ремонт участка дорог в дер. Синковицы |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии | Администрация МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт № 05/16 от 01.08.2016г. |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту участка дороги в дер. Синковицы | В сроки, предусмотренные контрактом | Подрядная организация | Восстановление профиля с устройством основания из щебня дороги д. Синковицы | акт № 3 от 30.08.2016г. |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные контрактом | Администрация МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | выполнено |
| 2. | Ремонт участка дорог в дер. Томарово |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии | Администрация МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | выполнено |
| 2.2. | Выполнение работ по ремонту участка дороги в дер. Томарово | В сроки, предусмотренные контрактом | Подрядная организация | Восстановление профиля с устройством основания из щебня дороги д. Томарово | акт № 4 от 30.08.2016г. |
|  | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные контрактом | Администрация МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | выполнено |
| 3. | Ремонт участка дорог в дер. Русское Брызгово |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии | Администрация МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | выполнено |
| 3.2. | Выполнение работ по ремонту участка дороги в дер. Русское Брызгово | В сроки, предусмотренные контрактом | Подрядная организация | Восстановление профиля с устройством основания из щебня дороги д. Русское Брызгово | акт № 2 от 30.08.2016г. |
| 3.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные контрактом | Администрация МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | выполнено |
| 4. | Ремонт участка дорог в дер. Карстолово |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии | Администрация МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | выполнено |
| 4.2. | Выполнение работ по ремонту участка дороги в дер. Карстолово | В сроки, предусмотренные контрактом | Подрядная организация | Восстановление профиля с устройством основания из щебня дороги д. Карстолово | акт № 1 от 30.08.2016г. |
| 4.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные контрактом | Администрация МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | выполнено |
| Контроль за реализацией муниципальной программы |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрация МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В течение периода действия мун. контракта | Администрация МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области | Исполнение мун. программы в полном объеме в установленные сроки | Выполнено |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом | Администрация МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по соглашению с комитетом | подготовлено |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | - |

Глава администрации поселения

__________/А.И.Минюк/

МП