Ежеквартальный отчет

Администрации Бегуницкого сельского поселения

Волосовского муниципального района

Ленинградской области о ходе реализации плана

мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| I. Реализация мероприятий муниципальной программы | | | | | |
| 1. | **Ремонт участка дороги в дер. Большие Лашковицы** | | | | |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2018 г. | Администрация МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта |  |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту участка дороги в д. Большие Лашковицы | 2-3 квартал 2018 г. | Подрядная организация | Восстановление профиля с устройством основания из щебня дороги д. Большие Лашковицы |  |
| 1.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 3 квартал 2018 г. | Администрация МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком |  |
| 2. | **Ремонт участка дороги в дер. Томарово** | | | | |
| 2.2. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2018 г. | Администрация МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта |  |
| 2.3. | Выполнение работ по ремонту участка дороги в д. Томарово | 2-3 квартал 2018 г. | Подрядная организация | Восстановление профиля с устройством основания из щебня дороги д. Томарово |  |
| 2.4. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 3 квартал 2018 г. | Администрация МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком |  |
| 3. | **Ремонт участка дороги в дер. Кирово** | | | | |
| 3.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2018 г. | Администрация МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта |  |
| 3.2 | Выполнение работ по ремонту участка дороги в д. Кирово | 2-3 квартал 2018 г. | Подрядная организация | Восстановление профиля с устройством основания из щебня дороги д. Кирово |  |
| 3.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 3 квартал 2018 г. | Администрация МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком |  |
| 4. | **Ремонт участка дороги в дер. Теглицы** | | | | |
| 4.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2018 г. | Администрация МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта |  |
| 4.2 | Выполнение работ по ремонту участка дороги в д. Теглицы | 2-3 квартал 2018 г. | Подрядная организация | Восстановление профиля с устройством основания из щебня дороги д. Теглицы |  |
| 4.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 3 квартал 2018 г. | Администрация МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком |  |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  | - |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В течение периода действия муниципального контракта | Администрация МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области | Выполнение муниципального контракта | - |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально до 3 числа месяца следующего за отчетным периодом | Администрация МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и достижению целевых показателей в соответствии с Соглашением заключенным с Комитетом | выполняется |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | - |

Глава администрации поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.И. Минюк/

МП