ПАСПОРТ

социально значимого проекта, на реализацию которого претендует 
поселение в рамках реализации областного закона Ленинградской области 
от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов 
Ленинградской области, являющихся

административными центрами поселений»

Волосовский муниципальный район Бегуницкое сельское поселение д.Бегуницы

(наименование муниципального района, поселения, административного центра)

| 1. Название проекта (название проекта в соответствии с протоколом общественного совета, сметной и технической документацией) | Благоустройство территории от дома №11, 17 вдоль домов 21-22 д.Бегуницы Волосовского района ЛО |
| --- | --- |
| 2. Место реализации проекта: (муниципальный район, поселение, наименование административного центра, адрес или описание местоположения) | Волосовский муниципальный район Бегуницкое сельское поселение д.Бегуницы |
| 3.Инициатор проекта: (общественный совет, Ф.И.О. и телефон председателя) | Общественный совет на части территории административного центра д.Бегуницы – многоквартирные дома №№ 11,27, 20, 21, 22, 15,16, 17,18, 14,14а, дома частного сектора. Председатель -Емельянова Е.Н., тел. 8-905-211-43-17 |
| 4. Количество жителей, проживающих на территории: чел. | 3730 |
| административного центра | 3730 |
| на части территории | 1912 |
| 5. Описание проекта: |  |
| 5.1.Типология проекта (1) объекты жилищно-коммунального хозяйства (электро-, тепло-, газо- и водоснабжения); (2) автомобильные дороги и сооружения на них; (3) объекты для обеспечения первичных мер пожарной безопасности; (4) объекты общественного питания, торговли и бытового обслуживания; (5) объекты библиотечного обслуживания; (6) объекты культуры; (7) объекты физической культуры и спорта, детские площадки; (8)объекты, используемые для проведения общественных и культурно-массовых мероприятий; (9) объекты благоустройства; (10) места захоронения; (11) другое…. | объекты благоустройства |
| 5.2.Описание проблемы, на решение которой направлен проект: цели и задачи проекта | Обеспечение безопасности дорожного движения, улучшение уличного освещения |
| 5.3. Ожидаемые результаты (указывается прогноз влияния реализации проекта на ситуацию в административном центре поселения) | Безопасный проход к школе и детскому саду, амбулатории. |
| 6. Информация для оценки заявки на участие в конкурсном отборе: |  |
| 6.1. Общие расходы по проекту, тыс. руб. | 612,05 |
| в том числе за счет средств: |  |
| 6.1.1. областного бюджета | 569,5525 |
| 6.1.2. местного бюджета | 35,934 |
| 6.1.3. вклад граждан, юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в реализации проекта | 6,564 |
| из них: вклад граждан: |  |
| финансовые ресурсы |  |
| материально-технические ресурсы |  |
| трудовое участие | 6,564 |
| вклад индивидуальных предпринимателей: |  |
| финансовые ресурсы |  |
| материально-технические ресурсы |  |
| вклад юридических лиц: |  |
| финансовые ресурсы |  |
| материально-технические ресурсы |  |

7. Трудовое участие:

| № | Описание работ | Трудовые затраты, количество человеко-часов | Стоимость одного человека-часа, руб. | Стоимость трудовых затрат, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земляные работы при благоустройстве дорожки тротуара от д.№11 вдоль домов 21-22 д.Бегуницы Волосовского района ЛО | 19,23 | 341,34 | 6564 |
|  | Всего: | 19,23 | 341,34 | 6564 |

˙Заполняется при наличии трудового участия граждан в соответствии с  п.6.1.3.

8. Календарный план реализации мероприятий проекта

| Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Подготовительные работы: (проектные, изыскательские и др.) | 1 квартал 2016 года | ведущий специалист отдела архитектуры и капитального строительства администрации МО Волосовский муниципальный район |
| Подготовка конкурсной документации | 1 квартал 2016 года | Специалисты администрации |
| проведение конкурсных процедур | 2 квартал 2016 года | Специалисты администрации |
| Ремонтно-строительные работы: |  |  |
| Ремонт дорожки в соответствии с контрактом | 2-3 квартал 2016г. | Подрядная организация, специалист администрации Андрусова Г.В. |
| Ремонт уличного освещения в соответствии с контрактом | 2-3 квартал 2016г. | Подрядная организация, специалист администрации Андрусова Г.В. |
| Приобретение оборудования: |  |  |
| Прочая деятельность (указать): |  |  |

9. Целевая группа (благополучатели):

| Численность населения, подтвердившего участие в реализации проекта, человек, | 15 |
| --- | --- |
| из них молодежь до 30 лет | 10 |
| Группы населения, кто будет пользоваться результатами проекта: жители данного административного центра, улицы; семьи с детьми; туристы; пенсионеры | Жители дома №11,21,22 и семьи с детьми. |
| Количество человек, которые получат пользу непосредственно и косвенно, человек | 3730 |
| в том числе прямо, человек | 1500 |
| косвенно, человек | 2230 |

| Глава администрации поселения |  | А.И.Минюк |
| --- | --- | --- |
|  | (М.П., подпись) |  |

Исполнитель от администрации поселения  (Андрусова Г.В., 8-813-73-51-703)