**ОТЧЕТ**

**(годовой)**

**о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления**

**полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Утверждено средств (рублей) | Поступило средств (рублей) из: | Расходы, подтвержденные документами (рублей) | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта, подлежащий возврату (рублей) | Принятые бюджетные обязательства |
| областной бюджет | местный бюджет | обл. бюджета | местного бюджета | обл. бюджета | мест. бюджета | Контрагент | Номер и дата договора | Наименование работ | Сумма договора, рублей | Выполнено работ, рублей | Номер, дата акта выполненных работ | Фактические показатели результативности использования субсидии (факт/% к плану) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Ремонт участка дороги в дер. Большие Лашковицы** | 413 155,00 |  25 000,00 | 413 155,00 |  25 000,00 | 413 155,00 |  25 000,00 | 0,00  |  ООО «Свитязь» |  №05/2018, 28.06.18г. | **Ремонт участка дороги в дер. Большие Лашковицы** | 438 155,00 | 438 155,00 | № 4, от 30.11.2018 г. | 100%  |
| **Ремонт участка дороги в дер. Томарово** | 393 013,00 | 24 000,00 | 393 013,00 | 24 000,00 | 393 013,00 | 24 000,00 | 0,00 | ООО «Свитязь» | №05/2018, 28.06.18г. | **Ремонт участка дороги в дер. Томарово** | 417 013,00 | 417 013,00 | № 1, от 30.11.2018 г. | 100% |
| **Ремонт участка дороги в дер. Кирово** | 435 157,00 | 26 000,00 | 435 157,00 | 26 000,00 | 435 157,00 | 26 000,00 | 0,00 | ООО «Свитязь» | №05/2018, 28.06.18г. | **Ремонт участка дороги в дер. Кирово** | 461 157,00 | 461 157,00 | № 3, от 30.11.2018 г. | 100% |
| **Ремонт участка дороги в дер. Теглицы** | 409 575,00 | 25 000,00 | 409 575,00 | 25 000,00 | 409 575,00 | 25 000,00 | 0,00 | ООО «Свитязь» | №05/2018, 28.06.18г. | **Ремонт участка дороги в дер. Теглицы** | 434 575,00 | 434 575,00 | № 2, от 30.11.2018 г. | 100% |
| **Итого** |  1650 900,00 | 100 000,00  |  1650 900,00 | 100 000,00  |  1650 900,00 | 100 000,00  | 0,00  |   |   |   | 1750 900,00 | 1750 900,00 |   |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Глава администрации Бегуницкого сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.И. Минюк (подпись) (фамилия, инициалы)Бухгалтер администрации Бегуницкого сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.М.Суднач  (подпись) (фамилия, инициалы)Исполнитель А.В.Милютина (фамилия, инициалы) 8-813-73-51-703 (номер телефона)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 года | Согласовано:председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) (фамилия, инициалы)  |