**ОТЧЕТ**

**(ежеквартальный)**

**о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая** **в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» по состоянию**

**на 01.01.2019 года**

**(нарастающим итогом)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результативности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования | | | Исполнено на 01. 01.2019 (нарастающим итогом) | | | Исполнено за последний квартал 2018 года | | | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей) |
| Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Ремонт участка дороги в дер. Большие Лашковицы** | 1235 кв.м | 0 | 438 155,00 | 413 155,00 | 25 000,00 | 438 155,00 | 413 155,00 | 25 000,00 | 438 155,00 | 413 155,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| **Ремонт участка дороги в дер. Томарово** | 1175,46 кв.м | 0 | 417 013,00 | 393 013,00 | 24 000,00 | 417 013,00 | 393 013,00 | 24 000,00 | 417 013,00 | 393 013,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| **Ремонт участка дороги в дер. Кирово** | 1300 кв.м | 0 | 461 157,00 | 435 157,00 | 26 000,00 | 461 157,00 | 435 157,00 | 26 000,00 | 461 157,00 | 435 157,00 | 26 000,00 | 0,00 |
| **Ремонт участка дороги в дер. Теглицы** | 1225 кв.м | 0 | 434 575,00 | 409 575,00 | 25 000,00 | 434 575,00 | 409 575,00 | 25 000,00 | 434 575,00 | 409 575,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| **ИТОГО** | **х** | **х** | **1 750 900,00** | **1 650 900,00** | **100 000,00** | **1 750 900,00** | **1 650 900,00** | **100 000,00** | **1 750 900,00** | **1 650 900,00** | **100 000,00** | **0,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| Глава администрации Бегуницкого сельского поселения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.И. Минюк  (подпись) (фамилия, инициалы)  Бухгалтер Бегуницкого сельского администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.М.Суднач  (подпись) (фамилия, инициалы)  Исполнитель: А.В. Милютина  8-813-73-51-703 (фамилия, инициалы)  (номер телефона) |  |