

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕГУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от \_\_\_\_\_ апреля 2023 г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| **О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Бегуницкое сельское поселение от 11.01.2023 № 6 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие территории Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области»** |

В соответствии с постановлениями администрации муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области от 30 декабря 2021 года №309 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области», от 13 декабря 2021 года № 287 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области в новой редакции», администрация муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области от 11.01.2023 № 6 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие территории Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области», изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление «Бегуницкий вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования Бегуницкое сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети интернет ([http://begunici.ru](http://zim-adm.ru/))

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Бегуницкого сельского поселения А.И. Минюк

Приложение

к постановлению администрации муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области

от \_\_\_\_\_ апреля 2023г. № \_\_\_\_\_\_

**Изменения в муниципальную программу**

**«Комплексное развитие территории Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области от 11.01.2023 г № 6 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие территории Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области»**

1. Позицию паспорта муниципальной программы «Финансовое обеспечение муниципальной программы, всего, в том числе по годам реализации» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Финансовое обеспечение  муниципальной программы, всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы на 2023-2025гг. составляет **- 112 689,27 тыс.руб., в том числе:**  Федеральный бюджет - 3 774,78 тыс. руб.  Областной бюджет 17 351,50 тыс. руб.  Районный бюджет – 6 645,91 тыс. руб.  Местный бюджет- 84 632,07 тыс. руб.  Прочие источники 285,01 тыс. руб.  Из них по годам реализации:  в 2023 год- 48 884,77 тыс. руб., в том числе:  Федеральный бюджет - 3 774,78 тыс. руб.  Областной бюджет 16 033,80 тыс. руб.  Районный бюджет – 2 190,93 тыс. руб.  Местный бюджет- 26 600,25 тыс. руб.  Прочие источники – 285,01 тыс. руб.  в 2024 год- 32 225,20 тыс. руб., в том числе:  Областной бюджет – 1 317,70 тыс. руб.  Районный бюджет – 2 227,49 тыс. руб.  Местный бюджет- 28 680,01 тыс. руб.  в 2025 год- 31 579,30 тыс. руб. , в том числе:  Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.  Районный бюджет – 2 227,49 тыс. руб.  Местный бюджет- 29 351,81 тыс. руб. |

1. Приложение 1 к муниципальной программе «Перечень проектов и комплексов процессных мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие территории Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта, комплекса процессных мероприятий | Сроки реализации | Цель проекта | Показатели муниципальной программы | Задачи муниципальной программы | Цели (задачи) плана мероприятий по реализации Стратегии |
| 1 | 1. Федеральный проект , входящий в состав национального проекта "Формирование комфортной городской среды» | 2023 | Комплексное развитие сельских территорий | 1 | Обеспечение повышения уровня обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной инфраструктуры | Обеспечение комплексного развития современной городской инфраструктуры на основе единых подходов |
| 2 | 2. Федеральный проект, не входящий в состав национального проекта «Благоустройство сельских территорий» | 2023 | Комплексное развитие сельских территорий | 2 | Обеспечение повышения уровня благоустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности | Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
| 3 | 1. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Дорожная сеть" " | 2024-2025 | Развитие транспортной системы Ленинградской области | 3-6 | Создание и развитие транспортной системы в Ленинградской области | Доступность инженерной и транспортной инфраструктуры |
| 4 | 2. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Современный облик сельских территорий" | 2023-2025 | Комплексное развитие сельских территорий | 7-9 | Обеспечение повышения уровня обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной инфраструктуры  Обеспечение повышения уровня и качества водоснабжения на сельских территориях | Создание многофункциональных культурных центров и иных объектов культуры  Строительство коммунальной и инженерной инфраструктуры |
| 5 | 3. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Благоустройство сельских территорий" | 2023-2025 | Повышения уровня благоустройства сельских территорий | 10 | Обеспечение повышения уровня благоустройства сельских территорий | Освобождение земельных площадей от засоренности борщевиком Сосновского |
| 6 | 4. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» | 2023-2024 | - | 11 | Обеспечение повышения уровня благоустроенности территории сельского поселения | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |
| 7 | Комплекс процессных мероприятий 1 «Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования» | 2023-2025 | - | 12-18 | Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог, ликвидация на них очагов аварийности и улучшение инженерного обустройства | Создание современного транспортного комплекса, обеспечивающего потребности населения и предприятий поселения, улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог муниципального значения, а также искусственных дорожных сооружений на них |
| 8 | Комплекс процессных мероприятий 2 «Мероприятия в области жилищного хозяйства муниципального образования» | 2023-2025 | - | 19-20 | Создание комфортных условий для проживания населения путем удовлетворения потребности в благоустроенном жилье | Обеспечение населения благоустроенным жильем |
| 9 | Комплекс процессных мероприятий 3 «Мероприятия в области коммунального хозяйства муниципального образования» | 2023-2025 | - | 21 | Создание условий для устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства на территории сельского поселения | Развитие и эксплуатация коммунальной инфраструктуры, необходимой для обеспечения установленного уровня качества коммунальных услуг и комфортных условий жизни населения |
| 10 | Комплекс процессных мероприятий 4 «Мероприятия по повышению благоустроенности муниципального образования» | 2023-2025 | - | 22-34 | Обеспечение повышения уровня благоустроенности территории сельского поселения | Создание благоустроенных парковок, пешеходных дорожек, детских площадок |
| 11 | Комплекс процессных мероприятий 5 "Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке населения к действиям в чрезвычайных ситуациях" | 2023-2025 | - | 35 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций и подготовке населения к действиям в чрезвычайных ситуациях | Профилактические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций |
| 12 | Комплекс процессных мероприятий 6 "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования" | 2023-2025 | - | 36-37 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования | Профилактические мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. Приложение 2 к муниципальной программе «Прогнозные значения показателей (индикаторов) по реализации муниципальной программы Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области «Комплексное развитие территории Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица**  **измерения** | **Значение показателя** | | |
| **2023**  **год** | **2024**  **год** | **2025**  **год** |
| 1 | Мероприятия по формированию комфортной городской среды. Благоустройство общественной территории за МКД №24-26 д. Бегуницы Волосовского района Ленинградской области (1 этап) | Ед. | 1 |  |  |
| 2. | Благоустройство территории у МКД №1 в пос. Зимитицы Волосовского р-на Ленинградской обл. | Ед. | 1 |  |  |
| 3. | Ремонт асфальтобетонного покрытия участка автодороги п. Зимитицы (от а/дороги А-180 «Нарва» до МОУ «Зимитицкая ООШ») | км/п.м |  | 0,405 |  |
| 4. | Ремонт асфальтобетонного покрытия участка автодороги д. Бегуницы (от а/дороги 41К-014-до МОУ «Бегуницкая СОШ») | км/п.м |  | 0,722 |  |
| 5. | Ремонт асфальтобетонного покрытия участка автодороги д.Терпилицы (от а/дороги 41К-014-Дом культуры) | км/п.м |  | 0,550 |  |
| 6. | Подъезд к конеферме «Гомонтово» в д. Гомонтово Волосовского р-на | п.м |  | 635 |  |
| 7. | Реконструкция сетей водоснабжения в дер. Бегуницы Волосовского района Ленинградской области | % | 100 |  |  |
| 8. | Мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации объектов культуры, строительство Дома культуры в д. Терпилицы Волосовского района | % | 70,0 | 100,0 |  |
| 9. | Уничтожение борщевика Сосновского на территории Бегуницкого сельского поселения, оценка эффективности | га | 130 | 130 | 130 |
| 10. | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Ед. | 10 | 5 |  |
| 11. | Содержание дорог в зимний период (переданные полномочия) | Кв.м/кол-во расчисток | 150 870/35 | 150 870/35 | 150 870/35 |
| 12. | Грейдирование дорог в летний период (переданные полномочия) | Кв.м/кол-во грейдирований | 98 575/2 | 98 575/2 | 98 575/2 |
| 13. | Содержание обочин дорог в летний период (переданные полномочия) | м | 28910 | 28910 | 28910 |
| 14. | Посыпка дорог щебнем в летний период (переданные полномочия) | кв.м | 98575 | 98575 | 98575 |
| 15. | Расчистка дорог в зимний период | км | 51 | 53 | 55 |
| 16. | Грейдирование дорог , подсыпка щебнем | км | 2 | 4 | 5 |
| 17. | Ямочный ремонт дорог | кв.м | 300 | 500 | 600 |
| 18. | Ремонт участков дорог в д. Терпилицы, п. Зимитицы и д. Теглицы Волосовского р-на Ленинградской области | Ед. | 1 |  |  |
| 19. | Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | Мес. | 12 | 12 | 12 |
| 20. | Ремонт квартир (собственность муниципального образования) | Ед. | 1 | 1 | 1 |
| 21. | Ремонт и содержание скважин муниципального образования | Ед. | 6 | 6 | 6 |
| 22. | Организация уличного освещения в населенных пунктах сельского поселения | Ед. | 47 | 47 | 47 |
| 23. | Ликвидация ветхих деревьев | Ед. | 15 | 20 | 20 |
| 24. | Окашивание центральных населенных пунктов (Бегуницы, Зимитицы, Терпилицы) | Ед./кол-во раз | 3/9 | 3/9 | 3/9 |
| 25. | Содержание площадок ТКО | Ед. | 45 | 45 | 45 |
| 26. | Ликвидация несанкционированных свалок | Ед. | 1 | 1 | 1 |
| 27. | Вывоз мусора с кладбищ | Тонн | 90 | 100 | 100 |
| 28. | Содержание площадок ТКО на кладбищах | Ед. | 10 | 12 | 12 |
| 29. | Создание площадок ТКО на кладбищах | Ед. | 2 | 2 | 2 |
| 30. | Акарицидная обработка кладбищ | Ед. | 14 | 14 | 14 |
| 31. | Устройство парковок на территории сельского поселения | Шт. | 1 | 3 | 3 |
| 32. | Устройство детских площадок на территории сельского поселения | Шт. | 1 | 2 | 2 |
| 33. | Приобретение и установка детского игрового оборудования в д. Коростовицы | Ед. | 1 |  |  |
| 34. | Устройство парковки у д.13,18,27 д. Бегуницы Волосовского р-на Ленинградской обл. | Ед. | 1 |  |  |
| 35. | Количество профилактических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Ед. | 4 | 4 | 4 |
| 36. | Обустройство пожарных водоемов | Ед. | 2 | 2 | 2 |
| 37. | Обслуживание и ремонт пожарных гидрантов | Ед. | 20 | 20 | 20 |

1. Приложение № 3 к муниципальной программе « План реализации муниципальной программы «Комплексное развитие территории Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы/структурного элемента | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) | | | | | |
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Районный бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ***Муниципальная программа "Комплексное развитие территории Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области"*** | | ***2023*** | | ***48 884,77*** | ***3 774,78*** | ***16 033,80*** | ***2 190,93*** | ***26 600,25*** | ***285,01*** |
| ***2024*** | | ***32 225,20*** | ***0,00*** | ***1 317,70*** | ***2 227,49*** | ***28 680,01*** | ***0,00*** |
| ***2025*** | | ***31 579,30*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***2 227,49*** | ***29 351,81*** | ***0,00*** |
| ***2023-2025*** | | ***112 689,27*** | ***3 774,78*** | ***17 351,50*** | ***6 645,91*** | ***84 632,07*** | ***0,00*** |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | |
| **Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов** | | | **2023** | **9 321,47** | **2 512,00** | **5 488,00** | **0,00** | **1 321,47** | **0,00** |
| **2024** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2025** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2023-2025** | **9 321,47** | **2 512,00** | **5 488,00** | **0,00** | **1 321,47** | **0,00** |
| **1. Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"** | | | **2023** | **9 321,47** | **2 512,00** | **5 488,00** | **0,00** | **1 321,47** | **0,00** |
| **2024** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2025** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2023-2025** | **9 321,47** | **2 512,00** | **5 488,00** | **0,00** | **1 321,47** | **0,00** |
| 1.1 Мероприятия по формированию комфортной городской среды. Благоустройство общественной территории за МКД №24-26 д. Бегуницы Волосовского района Ленинградской области | Администрация Бегуницкого сельского поселения | | 2023 | 9 321,47 | 2 512,00 | 5 488,00 | 0,00 | 1 321,47 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2025 | 9 321,47 | 2 512,00 | 5 488,00 | 0,00 | 1 321,47 | 0,00 |
| **Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов** | | | **2023** | **2 692,48** | **1 262,78** | **621,96** | **0,00** | **669,29** | **138,45** |
| **2024** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2025** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2023-2025** | **2 692,48** | **1 262,78** | **621,96** | **0,00** | **669,29** | **138,45** |
| **2. Федеральный проект "Благоустройство сельских территорий"** | | | **2023** | **2 692,48** | **1 262,78** | **621,96** | **0,00** | **669,29** | **138,45** |
| **2024** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2025** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2023-2025** | **2 692,48** | **1 262,78** | **621,96** | **0,00** | **669,29** | **138,45** |
| 2.1 Обеспечение комплексного развития сельских территорий. Мероприятия по благоустройству территории у МКД №1 в пос. Зимитицы Волосовского р-на Ленинградской обл | Администрация Бегуницкого сельского поселения | | 2023 | 2 692,48 | 1 262,78 | 621,96 | 0,00 | 669,29 | 138,45 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2025 | 2 692,48 | 0,00 | 621,96 | 0,00 | 669,29 | 138,45 |
| **Мероприятия, направленные на достижение целей проектов** | | | **2023** | **6 770,01** | **0,00** | **2 635,40** | **0,00** | **4 134,61** | **0,00** |
| **2024** | **5 402,95** | **0,00** | **1 317,70** | **0,00** | **4 085,25** | **0,00** |
| **2025** | **2 400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 400,00** | **0,00** |
| **2023-2025** | **14 572,96** | **0,00** | **3 953,10** | **0,00** | **10 619,86** | **0,00** |
| **1. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Дорожная сеть"** | | | **2023** | **595,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **595,65** | **0,00** |
| **2024** | **504,95** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **504,95** | **0,00** |
| **2025** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2023-2025** | **1 100,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 100,60** | **0,00** |
| 1.1 Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер. Ремонт асфальтобетонного покрытия участка автодороги п. Зимитицы (от а/дороги А-180 «Нарва» до МОУ «Зимитицкая ООШ»); Ремонт асфальтобетонного покрытия участка автодороги д. Бегуницы (от а/дороги 41К-014-до МОУ «Бегуницкая СОШ»); Ремонт асфальтобетонного покрытия участка автодороги д.Терпилицы (от а/дороги 41К-014-Дом культуры) | Администрация Бегуницкого сельского поселения | | 2023 | 595,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595,65 | 0,00 |
| 2024 | 504,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,95 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2025 | 1 100,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,60 | 0,00 |
| **2. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Современный облик сельских территорий"** | | | **2023** | **2 189,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 189,85** | **0,00** |
| **2024** | **3 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 000,00** | **0,00** |
| **2025** | **2 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 000,00** | **0,00** |
| **2023-2025** | **7 189,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 189,85** | **0,00** |
| 2.1 Мероприятия на проектирование, строительство и реконструкцию объектовв целях обустройства сельских населенных пунктов: Реконструкция сетей водоснабжения в д. Бегуницы Волосовского района Ленинградской области | Администрация Бегуницкого сельского поселения | | 2023 | 1 805,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 805,13 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2025 | 1 805,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 805,13 | 0,00 |
| 2.2 Мероприятия на проектирование, строительство и реконструкцию объектовв целях обустройства сельских населенных пунктов: Строительство Дома культуры в д. Терпилицы Волосовского района Ленинградской области | Администрация Бегуницкого сельского поселения | | 2023 | 384,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,72 | 0,00 |
| 2024 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 2023-2025 | 5 384,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 384,72 | 0,00 |
| **3. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Благоустройство сельских территорий"** | | | **2023** | **1 155,02** | **0,00** | **3198,04** | **0,00** | **1 008,46** | **146,56** |
| **2024** | **400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **400,00** | **0,00** |
| **2025** | **400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **400,00** | **0,00** |
| **2023-2025** | **1 955,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 808,46** | **146,56** |
| 3.1. Расходы на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области | Администрация Бегуницкого сельского поселения | | 2023 | 1321,98 | 0,00 | 1203,00 | 0,00 | 118,98 | 0,00 |
| 2024 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2025 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2023-2025 | 2121,98 | 0,00 | 1203,00 | 0,00 | 918,98 | 0,00 |
| 3.2. Расходы на благоустройство сельских территорий: мероприятия по благоустройству территории у МКД №1 в пос. Зимитицы Волосовского р-на Ленинградской обл | Администрация Бегуницкого сельского поселения | | 2023 | 2 850,06 | 0,00 | 1 995,04 | 0,00 | 708,46 | 146,56 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2025 | 2 850,06 | 0,00 | 1 995,04 | 0,00 | 708,46 | 146,56 |
| **4. Мероприятия направленные на достижение цели федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"** | | | **2023** | **2 976,05** | **0,00** | **2 635,40** | **0,00** | **340,65** | **0,00** |
| **2024** | **1 498,00** | **0,00** | **1 317,70** | **0,00** | **180,30** | **0,00** |
| **2025** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2023-2025** | **4 474,05** | **0,00** | **3 953,10** | **0,00** | **520,95** | **0,00** |
| 4.1 Расходы по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Администрация Бегуницкого сельского поселения | | 2023 | 2 976,05 | 0,00 | 2 635,40 | 0,00 | 340,65 | 0,00 |
| 2024 | 1 498,00 | 0,00 | 1 317,70 | 0,00 | 180,30 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2025 | 4 474,05 | 0,00 | 3 953,10 | 0,00 | 520,95 | 0,00 |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** | | | | | | | | | |
| **Комплекс процессных мероприятий** | | | **2023** | **26 756,21** | **0,00** | **4 090,40** | **2 190,93** | **20 474,88** | **0,00** |
| **2024** | **26 822,25** | **0,00** | **0,00** | **2 227,49** | **24 594,76** | **0,00** |
| **2025** | **29 179,30** | **0,00** | **0,00** | **2 227,49** | **26 951,81** | **0,00** |
| **2023-2025** | **82 757,76** | **0,00** | **4 090,40** | **6 645,91** | **72 021,45** | **0,00** |
| **Комплекс процессных мероприятий 1 «Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования»** | | | **2023** | **10 093,86** | **0,00** | **2 500,00** | **2 190,93** | **5 402,93** | **0,00** |
| **2024** | **8 049,86** | **0,00** | **0,00** | **2 227,49** | **5 822,37** | **0,00** |
| **2025** | **9 487,97** | **0,00** | **0,00** | **2 227,49** | **7 260,48** | **0,00** |
| **2023-2025** | **27 631,69** | **0,00** | **2 500,00** | **6 645,91** | **18 485,78** | **0,00** |
| Мероприятие 1.1 Мероприятия по текущему ремонтиу дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них (в том числе подготовка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы, получение экспертного заключения) | Администрация Бегуницкого сельского поселения | | 2023 | 1 591,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 591,02 | 0,00 |
| 2024 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 |
| 2023-2025 | 4 991,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 991,02 | 0,00 |
| Мероприятияе 1.2 Мероприятия по содержанию дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них: зимнее и летнее содержание дорог | Администрация Бегуницкого сельского поселения | | 2023 | 5 702,84 | 0,00 | 0,00 | 2 190,93 | 3 511,91 | 0,00 |
| 2024 | 6 349,86 | 0,00 | 0,00 | 2 227,49 | 4 122,37 | 0,00 |
| 2025 | 7 787,97 | 0,00 | 0,00 | 2 227,49 | 5 560,48 | 0,00 |
| 2023-2025 | 19 840,67 | 0,00 | 0,00 | 6 645,91 | 13 194,76 | 0,00 |
| Мероприятие 1.3 Мероприятия по реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области": Ремонт участков дорог в Ремонт участков дорог в деревнях: Терпилицы, Зимитицы, Теглицы | Администрация Бегуницкого сельского поселения | | 2023 | 2 800,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2025 | 2 800,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| **Комплекс процессных мероприятий 2 «Мероприятия в области жилищного хозяйства муниципального образования»** | | | **2023** | **2 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 500,00** | **0,00** |
| **2024** | **3 700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 700,00** | **0,00** |
| **2025** | **3 700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 700,00** | **0,00** |
| **2023-2025** | **9 900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9 900,00** | **0,00** |
| Мероприятие 2.1 Перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на счет Регионального оператора в целях формирования фонда капитального ремонта, в отношении жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | Администрация Бегуницкого сельского поселения | | 2023 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550,00 | 0,00 |
| 2023-2025 | 4 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 570,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.2 Мероприятия в области содержания имущества жилищного хозяйства муниципального образования | Администрация Бегуницкого сельского поселения | | 2023 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 180,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 150,00 | 0,00 |
| 2023-2025 | 5 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 330,00 | 0,00 |
| **Комплекс процессных мероприятий 3 «Мероприятия в области коммунального хозяйства муниципального образования»** | | | **2023** | **380,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **380,77** | **0,00** |
| **2024** | **284,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **284,00** | **0,00** |
| **2025** | **287,36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **287,36** | **0,00** |
| **2023-2025** | **952,13** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **952,13** | **0,00** |
| Мероприятие 3.1 Мероприятия по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности | Администрация Бегуницкого сельского поселения | | 2023 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2024 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2025 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2023-2025 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.2 Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений на выполнение части полномочий по организации в границах поселения централизованного водоснабжения, водоотведения | Администрация Бегуницкого сельского поселения | | 2023 | 80,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,77 | 0,00 |
| 2024 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 |
| 2025 | 87,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,36 | 0,00 |
| 2023-2025 | 252,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,13 | 0,00 |
| **Комплекс процессных мероприятий 4 «Мероприятия по повышению благоустроенности муниципального образования»** | | | **2023** | **13 361,58** | **0,00** | **1 590,40** | **0,00** | **11 771,18** | **0,00** |
| **2024** | **14 438,39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14 438,39** | **0,00** |
| **2025** | **15 253,97** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15 253,97** | **0,00** |
| **2023-2025** | **43 053,94** | **0,00** | **1 590,40** | **0,00** | **41 463,54** | **0,00** |
| Мероприятие 4.1 Мероприятия по организации и содержанию уличного освещения населенных пунктов муниципального образования: оплата электроэнергии, ремонт сети уличного освещения | Администрация Бегуницкого сельского поселения | | 2023 | 4 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 781,00 | 0,00 |
| 2024 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300,00 | 0,00 |
| 2023-2025 | 14 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 281,00 | 0,00 |
| Мероприятие 4.2 Мероприятия по озеленению территории муниципального образования: посадка зеленых насаждений, спил ветких деревьев,окашивание центральных территорий | Администрация Бегуницкого сельского поселения | | 2023 | 1 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 530,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 530,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 530,00 | 0,00 |
| 2023-2025 | 4 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 590,00 | 0,00 |
| Мероприятие 4.3 Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории населенных пунктов муниципального образования: создание площадок ТКО, ремонт и содержание площадок ТКО, вывоз несанкционированных свалок, уборка территории | Администрация Бегуницкого сельского поселения | | 2023 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 |
| 2023-2025 | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 400,00 | 0,00 |
| Мероприятие 4.4 Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения муниципального образования: создание площадок ТКО, вывоз мусора с территории 10 кладбищ, спил аварийных деревьев | Администрация Бегуницкого сельского поселения | | 2023 | 1 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 530,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250,00 | 0,00 |
| 2023-2025 | 3 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 930,00 | 0,00 |
| Мероприятие 4.5 Мероприятия по организации благоустройства территории: устройство и ремонт тротуаров, парковок, детских площадок | Администрация Бегуницкого сельского поселения | | 2023 | 952,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952,14 | 0,00 |
| 2024 | 4 058,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 058,39 | 0,00 |
| 2025 | 4 573,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 573,97 | 0,00 |
| 2023-2025 | 9 584,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 584,50 | 0,00 |
| Мероприятие 4.6 Мероприятия по реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области": Устройство парковок у д. 13, 18, 27 дер. Бегуницы | Администрация Бегуницкого сельского поселения | | 2023 | 1 600,00 | 0,00 | 1 050,40 | 0,00 | 549,60 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2025 | 1 600,00 | 0,00 | 1 050,40 | 0,00 | 549,60 | 0,00 |
| Мероприятие 4.7 Расходы на поддержку общественной инфраструктуры муниципального значения: Приобретение и установка детского игрового оборудования в д. Кальмус | Администрация Бегуницкого сельского поселения | | 2023 | 668,44 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 128,44 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2025 | 668,44 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 128,44 | 0,00 |
| **Комплекс процессных мероприятий 5 "Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке населения к действиям в чрезвычайных ситуациях"** | | | **2023** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** |
| **2024** | **50,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50,00** | **0,00** |
| **2025** | **50,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50,00** | **0,00** |
| **2023-2025** | **200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200,00** | **0,00** |
| Мероприятие 5.1 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории муниципального образования | Администрация Бегуницкого сельского поселения | | 2023 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2024 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2025 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 2023-2025 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| **Комплекс процессных мероприятий 6"Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования"** | | | **2023** | **320,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **320,00** | **0,00** |
| **2024** | **300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **300,00** | **0,00** |
| **2025** | **400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **400,00** | **0,00** |
| **2023-2025** | **1 020,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 020,00** | **0,00** |
| Мероприятие 6.1 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения: | Администрация Бегуницкого сельского поселения | | 2023 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| 2024 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2025 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2023-2025 | 1 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020,00 | 0,00 |