

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕГУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 24 марта 2025 г. № 88

|  |
| --- |
| **О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Бегуницкое сельское поселение от 16.01.2025 № 15 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие территории Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области»** |

В соответствии с постановлениями администрации муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области от 30 декабря 2021 года №309 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области», от 13 декабря 2021 года № 287 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области в новой редакции», администрация муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие территории Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области от 16.01.2025 № 15 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие территории Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области», изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление «Бегуницкий вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования Бегуницкое сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети интернет ([http://begunici.ru](http://zim-adm.ru/))

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Бегуницкого сельского поселения А.И. Минюк

Приложение

к постановлению администрации муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области

от 24 марта 2025 г. № 88

**Изменения в муниципальную программу**

**«Комплексное развитие территории Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области от 16.01.2025 г № 15**

**«Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие территории Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области»**

1. Позицию паспорта муниципальной программы «Финансовое обеспечение муниципальной программы, всего, в том числе по годам реализации» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы, всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы на 2025-2027 гг. составляет **- 332 029,23 тыс. руб., в том числе:**Федеральный бюджет - 2 791,30 тыс. руб. Областной бюджет 252 486,63 тыс. руб.Районный бюджет – 10 821,23 тыс. руб.Местный бюджет- 65 930,07 тыс. руб.Из них по годам реализации: в 2025 год- 229 457,34 тыс. руб., в том числе:Федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.Областной бюджет – 190 349,68 тыс. руб.Районный бюджет – 5 812,40 тыс. руб.Местный бюджет- 33 295,26 тыс. руб.в 2026 год- 80 995,51 тыс. руб., в том числе:Федеральный бюджет - 2 791,30 тыс. руб.Областной бюджет – 56 865,46 тыс. руб.Районный бюджет – 2 441,28 тыс. руб.Местный бюджет- 18 897,47 тыс. руб.в 2027 год- 21 576,38 тыс. руб. , в том числе:Областной бюджет – 5 271,49 тыс. руб.Районный бюджет – 2 567,55 тыс. руб. Местный бюджет- 13 737,34 тыс. руб. |

1. Приложение 1 к муниципальной программе «Перечень проектов и комплексов процессных мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие территории Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта, комплекса процессных мероприятий | Сроки реализации | Цель проекта | Показатели муниципальной программы | Задачи муниципальной программы  | Цели (задачи) плана мероприятий по реализации Стратегии |
| 1 | 1. Отраслевой проект «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования» | 2025-2027 | Комплексное развитие сельских территорий | 1-4 | Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог, ликвидация на них очагов аварийности и улучшение инженерного обустройства | Создание современного транспортного комплекса, обеспечивающего потребности населения и предприятий поселения, улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог муниципального значения, а также искусственных дорожных сооружений на них |
| 2 | 2. Отраслевой проект «Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области» | 2025-2027 | Комплексное развитие сельских территорий | 5 | Обеспечение повышения уровня благоустроенности территории сельского поселения | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, ликвидация несанкционированных свалок |
| 3 | 3. Отраслевой проект «Благоустройство сельских территорий» | 2025-2027 | Повышения уровня благоустройства сельских территорий | 6 | Обеспечение повышения уровня благоустройства сельских территорий | Освобождение земельных площадей от засоренности борщевиком Сосновского |
| 4 | 4. Отраслевой проект «Современный облик сельских территорий» | 2025-2027 | Комплексное развитие сельских территорий | 7 | Обеспечение повышения уровня обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной инфраструктурыОбеспечение повышения уровня и качества водоснабжения на сельских территориях | Создание многофункциональных культурных центров и иных объектов культурыСтроительство коммунальной и инженерной инфраструктуры |
| 5. | 5. Отраслевой проект «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях " | 2026 | Развитие транспортной системы Ленинградской области | 8 | Создание и развитие транспортной системы в Ленинградской области | Доступность инженерной и транспортной инфраструктуры |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий 1 «Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования» | 2025-2027 | - | 9-16 | Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог, ликвидация на них очагов аварийности и улучшение инженерного обустройства | Создание современного транспортного комплекса, обеспечивающего потребности населения и предприятий поселения, улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог муниципального значения, а также искусственных дорожных сооружений на них |
| 7  | Комплекс процессных мероприятий 2 «Мероприятия в области жилищного хозяйства муниципального образования» | 2025-2027 | - | 17-18 | Создание комфортных условий для проживания населения путем удовлетворения потребности в благоустроенном жилье | Обеспечение населения благоустроенным жильем |
| 8 | Комплекс процессных мероприятий 3 «Мероприятия в области коммунального хозяйства муниципального образования» | 2025-2027 | - | 19-20 | Создание условий для устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства на территории сельского поселения | Развитие и эксплуатация коммунальной инфраструктуры, необходимой для обеспечения установленного уровня качества коммунальных услуг и комфортных условий жизни населения |
| 9 | Комплекс процессных мероприятий 4 «Мероприятия по повышению благоустроенности муниципального образования» | 2025-2027 | - | 21-32 | Обеспечение повышения уровня благоустроенности территории сельского поселения | Создание благоустроенных парковок, пешеходных дорожек, детских площадок |
| 10 | Комплекс процессных мероприятий 5 «Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке населения к действиям в чрезвычайных ситуациях» | 2025-2027 | - | 34 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций и подготовке населения к действиям в чрезвычайных ситуациях | Профилактические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций |
| 11 | Комплекс процессных мероприятий 6 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования» | 2025-2027 | - | 35-36 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования | Профилактические мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования |

1. Приложение 2 к муниципальной программе «Прогнозные значения показателей (индикаторов) по реализации муниципальной программы Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области «Комплексное развитие территории Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п**  | **Наименование показателя**   | **Единица****измерения**   | **Значение показателя**  |
| **2025****год** | **2026****год** | **2027****год** |
| 1. | Ремонт асфальтобетонного покрытия участка автодороги п. Зимитицы (от а/дороги А-180 «Нарва» до МОУ «Зимитицкая ООШ») | п.м | 405 |  |  |
| 2. | Ремонт асфальтобетонного покрытия участка автодороги д. Бегуницы (от а/дороги 41К-014-до МОУ «Бегуницкая СОШ») | п.м | 722 |  |  |
| 3. | Ремонт асфальтобетонного покрытия участка автодороги д.Терпилицы (от а/дороги 41К-014-Дом культуры) | п.м | 550 |  |  |
| 4. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (неконкурсные) | п.м |  |  | 500 |
| 5.  | Ликвидация несанкционированных свалок | Количество/объем | 12/1020 | 6/2400 |  |
| 6. | Уничтожение борщевика Сосновского на территории Бегуницкого сельского поселения, оценка эффективности | га | 125 | 130 | 130 |
| 7. | Мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации объектов культуры, строительство Дома культуры в д. Терпилицы Волосовского района  | % | 0,0 | 100,0 |  |
| 8. | Ремонт асфальтобетонного покрытия Подъезд к конеферме «Гомонтово» в д. Гомонтово Волосовского р-на | п.м | 635 |  |  |
| 9. | Содержание дорог в зимний период (переданные полномочия) | Кв.м/кол-во расчисток | 150 870/35 | 150 870/35 | 150 870/35 |
| 10. | Грейдирование дорог в летний период (переданные полномочия) | Кв.м/кол-во грейдирований | 98 575/2 | 98 575/2 | 98 575/2 |
| 11. | Содержание обочин дорог в летний период (переданные полномочия) | м | 28910 | 28910 | 28910 |
| 12. | Посыпка дорог щебнем в летний период (переданные полномочия) | кв.м | 98575 | 98575 | 98575 |
| 13. | Содержание дорог в зимний и летний периоды | км | 79,4 | 81,0 | 82,0 |
| 14. | Грейдирование дорог , подсыпка щебнем  | км | 4 | 4 | 5 |
| 15. | Ямочный ремонт дорог  | кв.м | 300 | 500 | 600 |
| 16. | Ремонт участков дороги в д. Буяницы (2 этап) | Ед. | 1 |  |  |
| 17. | Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | Мес. | 12 | 12 | 12 |
| 18. | Ремонт квартир (собственность муниципального образования) | Ед. | 1 | 1 | 1 |
| 19. | Ремонт и содержание скважин муниципального образования  | Ед. | 6 | 6 | 6 |
| 20. | Перечисление иных межбюджетных трансфертов на выполнение части полномочий по организации в границах поселения централизованного водоснабжения, водоотведения  | Мес. | 12 | 12 | 12 |
| 21. | Организация уличного освещения в населенных пунктах сельского поселения | Ед. | 47 | 47 | 47 |
| 22. | Ликвидация ветхих деревьев  | Ед. | 15 | 20 | 20 |
| 23. | Окашивание центральных населенных пунктов (Бегуницы, Зимитицы, Терпилицы) | Ед./кол-во раз | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| 24. | Содержание площадок ТКО  | Ед.  | 76 | 76 | 76 |
| 25. | Вывоз мусора с кладбищ | Тонн | 90 | 100 | 100 |
| 26. | Содержание кладбищ и площадок ТКО расположенных на кладбищах | Ед. | 14 | 14 | 14 |
| 27. | Акарицидная обработка кладбищ | Ед. | 3 | 3 | 3 |
| 28. | Устройство парковок на территории сельского поселения | Ед. | 2 | 2 | 2 |
| 29. | Благоустройство территории в д. Бегуницы у детского сада №12 (парковка, пешеходные дорожки) | Ед. | 1 |  |  |
| 30. | Устройство и ремонт детских площадок на территории сельского поселения | Ед. | 1 | 2 | 2 |
| 31. | Благоустройство прилегающей территории Братского кладбища советских воинов, погибших в 1919 и 1941-1944 гг. в дер. Бегуницы Волосовского района Ленинградской области | Ед. | 1 |  |  |
| 32. | Приобретение и установка детского игрового оборудования в д. Ославье | Ед. | 1 |  |  |
| 33. | Устройство парковки и проезда к МКД 16, проезда к МКД 17 в д. Бегуницы Волосовского р-на Ленинградской обл. | Ед. | 1 |  |  |
| 34. | Количество профилактических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций  | Ед. | 4 | 4 | 4 |
| 35. | Обустройство пожарных водоемов | Ед. | 2 | 2 | 2 |
| 36. | Обслуживание и ремонт пожарных гидрантов | Ед. | 20 | 20 | 20 |

1. Приложение № 3 к муниципальной программе « План реализации муниципальной программы «Комплексное развитие территории Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы/структурного элемента  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Районный бюджет  | Местный бюджет  | Прочие источники |
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ***Муниципальная программа "Комплексное развитие территории Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области"*** | ***2025*** | ***229 457,34*** | ***0,00*** | ***190 349,68*** | ***5 812,40*** | ***33 295,26*** | ***0,00*** |
| ***2026*** | ***80 995,51*** | ***2 791,30*** | ***56 865,46*** | ***2 441,28*** | ***18 897,47*** | ***0,00*** |
| ***2027*** | ***21 576,38*** | ***0,00*** | ***5 271,49*** | ***2 567,55*** | ***13 737,34*** | ***0,00*** |
| ***2025-2027*** | ***332 029,23*** | ***2 791,30*** | ***252 486,63*** | ***10 821,23*** | ***65 930,07*** | ***0,00*** |
| **ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ** |
| **Отраслевые проекты** | **2025** | **190 864,80** | **0,00** | **186 341,58** | **0,00** | **4 523,22** | **0,00** |
| **2026** | **62 210,16** | **2 791,30** | **56 865,46** | **0,00** | **2 553,40** | **0,00** |
| **2027** | **6 042,17** | **0,00** | **5 271,49** | **0,00** | **770,68** | **0,00** |
| **2025-2027** | **259 117,13** | **0,00** | **248 478,53** | **0,00** | **7 847,30** | **0,00** |
| **1. Отраслевой проект "Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования"** | **2025** | **6 338,51** | **0,00** | **5 105,56** | **0,00** | **1 232,95** | **0,00** |
| **2026** | **6 618,31** | **0,00** | **5 890,30** | **0,00** | **728,01** | **0,00** |
| **2027** | **4 353,44** | **0,00** | **3 918,10** | **0,00** | **435,34** | **0,00** |
| **2025-2027** | **17 310,26** | **0,00** | **14 913,96** | **0,00** | **2 396,30** | **0,00** |
| 1.1 Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер. Ремонт асфальтобетонного покрытия участка автодороги п. Зимитицы (от а/дороги А-180 «Нарва» до МОУ «Зимитицкая ООШ»); Ремонт асфальтобетонного покрытия участка автодороги д. Бегуницы (от а/дороги 41К-014-до МОУ «Бегуницкая СОШ»); Ремонт асфальтобетонного покрытия участка автодороги д.Терпилицы (от а/дороги 41К-014-Дом культуры)  | Администрация Бегуницкого сельского поселения | 2025 | 6 338,51 | 0,00 | 5 105,56 | 0,00 | 1 232,95 | 0,00 |
| 2026 | 6 618,31 | 0,00 | 5 890,30 | 0,00 | 728,01 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-2027 | 12 956,82 | 0,00 | 10 995,86 | 0,00 | 1 960,96 | 0,00 |
| 1.2 Мероприятия на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Бегуницкого сельского поселения | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 353,44 | 0,00 | 3 918,10 | 0,00 | 435,34 | 0,00 |
| 2025-2027 | 4 353,44 | 0,00 | 3 918,10 | 0,00 | 435,34 | 0,00 |
| **2. Отраслевой проект "Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области"** | **2025** | **2 550,00** | **0,00** | **2 320,50** | **0,00** | **229,50** | **0,00** |
| **2026** | **6 000,00** | **0,00** | **5 340,00** | **0,00** | **660,00** | **0,00** |
| **2027** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2025-2027** | **8 550,00** | **0,00** | **7 660,50** | **0,00** | **889,50** | **0,00** |
| 2.1 Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок | Администрация Бегуницкого сельского поселения | 2025 | 2 550,00 | 0,00 | 2 320,50 | 0,00 | 229,50 | 0,00 |
| 2026 | 6 000,00 | 0,00 | 5 340,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-2027 | 8 550,00 | 0,00 | 7 660,50 | 0,00 | 889,50 | 0,00 |
| **3. Отраслевой проект "Благоустройство сельских территорий"** | **2025** | **976,29** | **0,00** | **715,52** | **0,00** | **260,77** | **0,00** |
| **2026** | **1 556,05** | **0,00** | **1 221,66** | **0,00** | **334,39** | **0,00** |
| **2027** | **1 688,73** | **0,00** | **1 353,39** | **0,00** | **335,34** | **0,00** |
| **2025-2027** | **4 221,07** | **0,00** | **3 290,57** | **0,00** | **930,50** | **0,00** |
| 3.1. Расходы на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области  | Администрация Бегуницкого сельского поселения | 2025 | 976,29 | 0,00 | 715,52 | 0,00 | 260,77 | 0,00 |
| 2026 | 1 556,05 | 0,00 | 1 221,66 | 0,00 | 334,39 | 0,00 |
| 2027 | 1 688,73 | 0,00 | 1 353,39 | 0,00 | 335,34 | 0,00 |
| 2025-2027 | 4 221,07 | 0,00 | 3 290,57 | 0,00 | 930,50 | 0,00 |
| **4. Отраслевой проект "Современный облик сельских территорий"** | **2025** | **181 000,00** | **0,00** | **178 200,00** | **0,00** | **2 800,00** | **0,00** |
| **2026** | **43 460,00** | **0,00** | **42 629,00** | **0,00** | **831,00** | **0,00** |
| **2027** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2025-2027** | **224 460,00** | **0,00** | **220 829,00** | **0,00** | **3 631,00** | **0,00** |
| 4.1 Расходы на мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации объектов. Строительство Дома культуры в д. Терпилицы на 150 мест | Администрация Бегуницкого сельского поселения | 2025 | 181 000,00 | 0,00 | 178 200,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 |
| 2026 | 43 460,00 | 0,00 | 42 629,00 | 0,00 | 831,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-2027 | 224 460,00 | 0,00 | 220 829,00 | 0,00 | 3 631,00 | 0,00 |
| **5. Отраслевой проект "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях"** | **2025** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2026** | **4 575,80** | **2 791,30** | **1 784,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2027** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2025-2027** | **4 575,80** | **2 791,30** | **1 784,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5.1Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территорияхРемонт асфальтобетонного покрытия Подъезд к конеферме «Гомонтово» в д. Гомонтово Волосовского р-на | Администрация Бегуницкого сельского поселения | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 575,80 | 2 791,30 | 1 784,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-2027 | 4 575,80 | 0,00 | 1 784,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ** |
|  **Комплекс процессных мероприятий**  | **2025** | **38 592,54** | **0,00** | **4 008,10** | **5 812,40** | **28 772,04** | **0,00** |
| **2026** | **18 785,35** | **0,00** | **0,00** | **2 441,28** | **16 344,07** | **0,00** |
| **2027** | **15 534,21** | **0,00** | **0,00** | **2 567,55** | **12 966,66** | **0,00** |
| **2025-2027** | **72 912,10** | **0,00** | **4 008,10** | **10 821,23** | **58 082,77** | **0,00** |
|  **Комплекс процессных мероприятий 1 «Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования»** | **2025** | **13 004,84** | **0,00** | **2 500,00** | **2 270,54** | **8 234,30** | **0,00** |
| **2026** | **9 283,67** | **0,00** | **0,00** | **2 441,28** | **6 842,39** | **0,00** |
| **2027** | **8 511,61** | **0,00** | **0,00** | **2 567,55** | **5 944,06** | **0,00** |
| **2025-2027** | **30 800,12** | **0,00** | **2 500,00** | **7 279,37** | **21 020,75** | **0,00** |
| Мероприятие 1.1 Мероприятия по текущему ремонтиу дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них (в том числе: подготовка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы, получение экспертного заключения,строительный контроль) | Администрация Бегуницкого сельского поселения | 2025 | 1 187,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 187,52 | 0,00 |
| 2026 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2027 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2025-2027 | 1 387,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 387,52 | 0,00 |
| Мероприятие 1.2 Мероприятия по текущему ремонтиу дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них (в том числе: подготовка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы, получение экспертного заключения,строительный контроль) **ДОРОЖНЫЙ ФОНД** | Администрация Бегуницкого сельского поселения | 2025 | 1 398,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 398,04 | 0,00 |
| 2026 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2025-2027 | 2 998,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 998,04 | 0,00 |
| Мероприятияе 1.3 Мероприятия по содержанию дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них: зимнее и летнее содержание дорог ( в том числе: приобретение щебня, дорожных знаков, песчано-соляной смеси) | Администрация Бегуницкого сельского поселения | 2025 | 1 621,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 621,30 | 0,00 |
| 2026 | 1 432,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 432,41 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-2027 | 3 053,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 053,71 | 0,00 |
| Мероприятияе 1.4 Мероприятия по содержанию дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них: зимнее и летнее содержание дорог ( в том числе: приобретение щебня, дорожных знаков, песчано-соляной смеси) **ДОРОЖНЫЙ ФОНД** | Администрация Бегуницкого сельского поселения | 2025 | 5 768,28 | 0,00 | 0,00 | 2 270,54 | 3 497,74 | 0,00 |
| 2026 | 6 751,26 | 0,00 | 0,00 | 2 441,28 | 4 309,98 | 0,00 |
| 2027 | 7 811,61 | 0,00 | 0,00 | 2 567,55 | 5 244,06 | 0,00 |
| 2025-2027 | 20 331,15 | 0,00 | 0,00 | 7 279,37 | 13 051,78 | 0,00 |
| Мероприятие 1.5 Мероприятия по реализации областного закона от 16 февраля 2024 года № 10-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области": Ремонт участка дороги в д. Буяницы  | Администрация Бегуницкого сельского поселения | 2025 | 3 029,70 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 529,70 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-2027 | 3 029,70 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 529,70 | 0,00 |
|  **Комплекс процессных мероприятий 2 «Мероприятия в области жилищного хозяйства муниципального образования»** | **2025** | **3 252,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 252,42** | **0,00** |
| **2026** | **2 100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 100,00** | **0,00** |
| **2027** | **1 865,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 865,84** | **0,00** |
| **2025-2027** | **7 218,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 218,26** | **0,00** |
| Мероприятие 2.1 Перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на счет Регионального оператора в целях формирования фонда капитального ремонта, в отношении жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности  | Администрация Бегуницкого сельского поселения | 2025 | 2 039,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 039,50 | 0,00 |
| 2026 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 365,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 365,84 | 0,00 |
| 2025-2027 | 5 005,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 005,34 | 0,00 |
| Мероприятие 2.2 Мероприятия в области содержания имущества жилищного хозяйства муниципального образования | Администрация Бегуницкого сельского поселения | 2025 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 2026 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2027 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2025-2027 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.3 Мероприятия в области жилищного хозяйства муницпального образования  | Администрация Бегуницкого сельского поселения | 2025 | 312,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,92 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-2027 | 312,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,92 | 0,00 |
|  **Комплекс процессных мероприятий 3 «Мероприятия в области коммунального хозяйства муниципального образования»** | **2025** | **702,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **702,99** | **0,00** |
| **2026** | **301,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **301,68** | **0,00** |
| **2027** | **306,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **306,76** | **0,00** |
| **2025-2027** | **1 311,43** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 311,43** | **0,00** |
| Мероприятие 3.1 Мероприятия по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности | Администрация Бегуницкого сельского поселения | 2025 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2026 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2027 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2025-2027 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.2 Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений на выполнение части полномочий по организации в границах поселения централизованного водоснабжения, водоотведения | Администрация Бегуницкого сельского поселения | 2025 | 102,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,99 | 0,00 |
| 2026 | 101,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,68 | 0,00 |
| 2027 | 106,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,76 | 0,00 |
| 2025-2027 | 311,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311,43 | 0,00 |
| **Комплекс процессных мероприятий 4 «Мероприятия по повышению благоустроенности муниципального образования»** | **2025** | **20 882,29** | **0,00** | **1 508,10** | **3 541,86** | **15 832,33** | **0,00** |
| **2026** | **6 600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 600,00** | **0,00** |
| **2027** | **4 450,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 450,00** | **0,00** |
| **2025-2027** | **28 390,43** | **0,00** | **1 508,10** | **0,00** | **26 882,33** | **0,00** |
| Мероприятие 4.1 Мероприятия по организации и содержанию уличного освещения населенных пунктов муниципального образования: ремонт и содержание сети уличного освещения, оплата электроэнергии  | Администрация Бегуницкого сельского поселения | 2025 | 5 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 850,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| 2025-2027 | 11 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 050,00 | 0,00 |
| Мероприятие 4.2 Мероприятия по озеленению территории муниципального образования: посадка зеленых насаждений, спил ветких деревьев, кустарников,окашивание центральных территорий | Администрация Бегуницкого сельского поселения | 2025 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 |
| 2026 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2025-2027 | 4 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 250,00 | 0,00 |
|  Мероприятие 4.3 Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории населенных пунктов муниципального образования: ремонт и содержание площадок ТКО, вывоз несанкционированных свалок, уборка территории | Администрация Бегуницкого сельского поселения | 2025 | 2 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 343,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 2025-2027 | 4 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 143,00 | 0,00 |
| Мероприятие 4.4 Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения муниципального образования: создание площадок ТКО, вывоз мусора с территории кладбищ, спил аварийных деревьев, расчистка дорог, акарицидная обработка | Администрация Бегуницкого сельского поселения | 2025 | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350,00 | 0,00 |
| 2026 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 2027 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 2025-2027 | 2 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550,00 | 0,00 |
|  Мероприятие 4.5 Мероприятия по организации благоустройства территории: содержание, устройство и ремонт тротуаров, парковок, детских площадок | Администрация Бегуницкого сельского поселения | 2025 | 6 414,77 | 0,00 | 0,00 | 3 541,86 | 2 872,91 | 0,00 |
| 2026 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 |
| 2027 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2025-2027 | 8 314,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 772,91 | 0,00 |
| Мероприятие 4.6 Мероприятия по реализации областного закона от 16 февраля 2024 года № 10-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области". Устройство парковки и проезда к МКД 16, проезда к МКД 17 в дер. Бегуницы Волосовского р-на Ленинградской области | Администрация Бегуницкого сельского поселения | 2025 | 1 892,12 | 0,00 | 1 008,10 | 0,00 | 884,02 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-2027 | 1 892,12 | 0,00 | 1 008,10 | 0,00 | 884,02 | 0,00 |
| Мероприятие 4.7 Расходы на поддержку общественной инфраструктуры муниципального значения: Благоустройство прилегающей территории Братского кладбища советских воинов, погибших в 1919 и 1941-1944 гг. в дер. Бегуницы Волосовского района Ленинградской области | Администрация Бегуницкого сельского поселения | 2025 | 631,33 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 131,33 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-2027 | 631,33 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 131,33 | 0,00 |
| Мероприятие 4.8 Расходы на поддержку общественной инфраструктуры муниципального значения: Приобретение и установка детского игрового оборудования в д. Теглицы Волосовского муниципального района | Администрация Бегуницкого сельского поселения | 2025 | 101,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,07 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-2027 | 101,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,07 | 0,00 |
|  **Комплекс процессных мероприятий 5 "Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке населения к действиям в чрезвычайных ситуациях"** | **2025** | **200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200,00** | **0,00** |
| **2026** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2027** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2025-2027** | **200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200,00** | **0,00** |
| Мероприятие 5.1 Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории муниципального образования.  | Администрация Бегуницкого сельского поселения | 2025 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-2027 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
|  **Комплекс процессных мероприятий 6"Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования"** | **2025** | **550,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **550,00** | **0,00** |
| **2026** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **500,00** | **0,00** |
| **2027** | **400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **400,00** | **0,00** |
| **2025-2027** | **1 450,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 450,00** | **0,00** |
| Мероприятие 6.1 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения:  | Администрация Бегуницкого сельского поселения | 2025 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
| 2026 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2027 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2025-2027 | 1 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450,00 | 0,00 |