ОТЧЕТ

(годовой)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от  28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»  и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

за  2019 год

| Наименова-ние проектов | Утверждено средств (рублей) из: | Поступило средств (рублей) из: | Расходы, подтвержденные документами (рублей) из: | Неисполь-зованный остаток межбюд-жетного трансфер-та, под-лежащий возврату в областной бюджет (рублей) | Принятые бюджетные обязательства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областного бюджета * | бюджета муници-пального образова-ния * | внебюд-жетных источ-ников * | област-ного бюджета | бюджета муници-пального образова-ния | вне-бюд-жетных источ-ников | област-ного бюджета | бюджета муни-ципаль-ного образо-вания | вне-бюджетных источни-ков |  | Контрагент | Номер и дата договора | Наименование работ | Сумма договора, рублей | Выполнено работ, рублей | Номер, дата акта выполненных работ | Фактическое значение целевого показателя результативности предоставления субсидии (в % к плановому *) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Устройство тротуара у д. 19 д. Бегуницы и устройство а/б покрытия парковки у д. 12 д. Бегуницы | 1 406 422,00 | 159 444,32 | 9 756,00 | 1 406 422,00 | 159 444,32 | 9 756,00 | 1 406 422,00 | 159 444,32 | 9 756,00 | 0,00 | ИП Комарова Л.В. | № 09/2019 от 06.08.2019 г. | «Текущий ремонт участков дорог д. Старые Бегуницы, д. Синковицы, д.Лашковицы Волосовского района» | 1 565 866,32 | 1 565 866,32 | № 1, №2, №3, от 26.09.2019г. | 100% |
| 1.1 Поставка щебня, фракции 20-40 д. Лашковицы | 21 418,00 | 1 942,00 | 0,00 | 21 418,00 | 1 942,00 | 0,00 | 21 418,00 | 1 942,00 | 0,00 | 0,00 | ООО «Инко-Балт» | № Б 1414(а) | Щебень известняковый, фр. 20-40 | 23 360,00 | 23 360,00 | №00010242 от 06.12.2019 г. | 100% |
| Итого | 1 427 840,00 | 161 386,32 | 9 756,00 | 1 427 840,00 | 161 386,32 | 9 756,00 | 1 427 840,00 | 161 386,32 | 9 756,00 | 0,00 | х | х | х | х | х | х | х |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| Глава администрации муниципального образования ____________________ А.И. Минюк |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ___________ Е.В. Смирнова |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель А.В. Милютина, (8813) -73-51-703 |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

М.П.

Приложение

к годовому отчету

муниципального образования

Бегуницкое сельское поселение

за 2019 год

| Целевой показатель результативности предоставления субсидии | Единица измерения | Плановое значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество реализованных проектов | шт. | 1 | 1 |

Детализированные требования к достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

| N п/п | Наименование проектов, видов работ (объектов) в рамках проектов | Единица измерения | Плановое значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Текущий ремонт участков дорог в д. Старые Бегуницы, Синковицы, Лашковицы Волосовского района Ленинградской области | кв.м. | 3515 | 3515 |
| 1.1 | Поставка щебня, фракции 20-40 д. Лашковицы | м3 | 32 | 32 |