ОТЧЕТ

(годовой)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области»  и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

за 2019 год

| Наименова-ние проектов | Утверждено средств (рублей) из: | Поступило средств (рублей) из: | Расходы, подтвержденные документами (рублей) из: | Неисполь-зованный остаток межбюд-жетного трансфер-та, под-лежащий возврату в областной бюджет (рублей) | Принятые бюджетные обязательства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областного бюджета * | бюджета муници-пального образова-ния * | внебюд-жетных источ-ников * | област-ного бюджета | бюджета муници-пального образова-ния | вне-бюд-жетных источ-ников | област-ного бюджета | бюджета муни-ципаль-ного образо-вания | вне-бюджетных источни-ков |  | Контрагент | Номер и дата договора | Наименование работ | Сумма договора, рублей | Выполнено работ, рублей | Номер, дата акта выполненных работ | Фактическое значение целевого показателя результативности предоставления субсидии (в % к плановому *) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Устройство тротуара у д. 19 д. Бегуницы и устройство а/б покрытия парковки у д. 12 д. Бегуницы | 514 400,00 | 571 204,94 | 7997,00 | 514 400,00 | 571 204,94 | 7997,00 | 514 400,00 | 571 204,94 | 7997,00 | 0,00 | ИП Комарова Л.В. | № 03/2019 от 27.06.2019 г. | «Устройство тротуаров у домов № 19, № 21 и № 22 д. Бегуницы Волосовского района Ленинградской области «Устройство а/б покрытия парковки у дома № 12 д. Бегуницы Волосовского района Ленинградской области» | 1 873 342,92 | 1 873 342,92 | № 1, №2, №3, №4 от 17.09.2019г. | 100% |
| Устройство тротуара у д. 21 д. Бегуницы и Устройство тротуара у д. 22 д. Бегуницы | 514 400,00 | 273 337,98 | 6983,00 | 514 400,00 | 273 337,98 | 6983,00 | 514 400,00 | 273 337,98 | 6983,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 1 028 800,00 | 844 542,92 | 14 980,00 | 1 028 800,00 | 844 542,92 | 14 980,00 | 1 028 800,00 | 844 542,92 | 14 980,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| Глава администрации муниципального образования ____________________ А.И. Минюк |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ___________ Е.В. Смирнова |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель А.В. Милютина, (8813) -73-51-703 |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

М.П.

Приложение

к годовому отчету

муниципального образования

Бегуницкое сельское поселение

за 2019 год

| Целевой показатель результативности предоставления субсидии | Единица измерения | Плановое значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество реализованных проектов | шт. | 2 | 2 |

Детализированные требования к достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

| N п/п | Наименование проектов, видов работ (объектов) в рамках проектов | Единица измерения | Плановое значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство тротуара у д. 19 д. Бегуницы и устройство а/б покрытия парковки у д. 12 д. Бегуницы |
| 1.1 | Устройство тротуара у д. 19 д. Бегуницы | кв.м. | 204 | 204 |
| 1.2 | Устройство а/б покрытия парковки у д. 12 д. Бегуницы | кв.м. | 815 | 815 |
| 2 | Устройство тротуара у д. 21 д. Бегуницы и устройство тротуара у д. 22 д. Бегуницы |
| 2.1 | Устройство тротуара у д. 21 д. Бегуницы | кв.м. | 205 | 205 |
| 2.2 | Устройство тротуара у д. 22 д. Бегуницы | кв.м. | 178 | 178 |