ОТЧЕТ

об освоении субсидий по объектам капитального ремонта за январь-декабрь 2018 года

(нарастающим итогом)

администрации муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Предусмотрено средств в 2018 году, тыс. руб. | | | Профинансировано средств в 2018 году, тыс. руб. | | | Выполнено, тыс. руб. | Перечислено подрядчику в 2018 году, тыс. руб. | | | Остаток средств областного бюджета на счетах, тыс. руб. | Примечания (общее состояние строительной готовности объекта, причины возникновения остатка и т.д.) |
| Всего | в т.ч. числе | | Всего | в т.ч. числе | | Всего | в т.ч. числе | |
| Областной бюджет | Местный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| Капитальный ремонт Дома культуры д. Бегуницы Волосовского муниципального района Ленинградской области | 5490,500 | 5106,165 | 384,335 | 5435,52946 | 5055,04240 | 380,48706 | 5435,52946 | 5435,52946 | 5055,04240 | 380,48706 | 0,00 | Работы выполнены |
| Капитальный ремонт Дома культуры д. Бегуницы Волосовского муниципального района Ленинградской области (II этап. Благоустройство территории) | 3294,311 | 3129,585 | 164,726 | 3261,36788 | 3098,28914 | 163,07874 | 3261,36788 | 3261,36788 | 3098,28914 | 163,07874 | 0,00 | Работы выполнены |

Целевое использование субсидий в сумме 8 153 331,54 рублей (восемь миллионов сто пятьдесят три тысячи триста тридцать один рубль пятьдесят четыре копейки) подтверждаю.

Глава администрации

МО Бегуницкое сельское поселение \_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.И. Минюк\_ «01» января 2019 года

(Должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

И.о. главного бухгалтера администрации

МО Бегуницкое сельское поселение \_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.М. Суднач\_ «01» января 2019 года

(подпись) (фамилия, инициалы)

ОТЧЕТ

о достижении значений целевых показателей результативности использования субсидии за январь-декабрь 2018 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Наименование целевого показателя результативности | Единица  измерения | Значение целевого показателя результативности | | | |
|  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Капитальный ремонт Дома культуры д. Бегуницы Волосовского муниципального Ленинградской области | Процент выполнения работ по объекту | % |  |  |  | 100 |
| 2. | Капитальный ремонт Дома культуры д. Бегуницы Волосовского муниципального Ленинградской области (II этап. Благоустройство территории) | Процент выполнения работ по объекту | % |  |  |  | 100 |

|  |
| --- |
| Глава администрации  муниципального образования  Бегуницкое сельское поселение  Волосовского муниципального района  Ленинградской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.И.Минюк |