АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕГУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.03.2021г.  № 60

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы «Устойчивое развитие сельских

территорий МО Бегуницкое сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом  от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением Администрации Бегуницкого сельского  поселения от 22.04.2014 г. № 41    «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО Бегуницкое сельское поселение»,   в целях осуществления стратегических, социально-экономических преобразований и принятия мер по созданию предпосылок для устойчивого развития территории поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Бегуницкого сельского поселения «Устойчивое развитие сельских территорий МО Бегуницкое сельское поселение» за 2020 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит  размещению на официальном сайте Бегуницкого сельского поселения в сети «Интернет» по адресу http://begunici.ru/

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Бегуницкого сельского поселения:                                                    А.И. Минюк

Приложение к Постановлению

№   60  от  17.03.2021г.

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Бегуницкого сельского поселения «Устойчивое развитие сельских территорий МО Бегуницкое сельское поселение»

за 2020 г.

Муниципальная программа Бегуницкого сельского поселения «Развитие социальной сферы муниципального образования Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области» (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации Бегуницкого сельского поселения от 05.11.2019 № 240.

Основная цель Программы

– Поддержание сельских автомобильных дорог и проездов, искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги. Обеспечение безопасного дорожного движения в черте поселения.

- Обеспечение благоустроенным жильем граждан, газификация населенных пунктов реконструкция водоснабжения, содержания благоустройства поселения: проведение мероприятий освещения, озеленения, по содержанию мест захоронения, уборке территории.  Реконструкция канализационной системы.

- Поддержка граждан, проживающих на территории МО Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области и нуждающихся в улучшении жилищных условий,

- Борьба с борщевиком Сосновского

- Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидаций последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Бегуницкого сельского поселения

- Проведение мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории муниципального образования

Задачи программы:

- повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами дорожной, социальной и инженерной инфраструктуры;

- улучшение жилищных условий жителей поселения, проживающих в сельской местности;

- успешное выполнение мероприятий программы позволит обеспечить жильем участников программы, в том числе молодежь, а также обеспечит:

- создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем граждан, в том числе молодежи;

- создание условий для формирования активной жизненной позиции молодежи;

- безопасный проход к школе и  детскому саду, амбулатории;

- распространение культуры интернационализма, согласия, национальной и религиозной терпимости;

-обучение личной и коллективной безопасности жителей Бегуницкого сельского поселения.

-формирование нетерпимости ко всем фактам террористических и экстремистских проявлений.

- формирование патриотизма, гражданственности, толерантности, уважения к культурным традициям различных народов, проживающих на территории Бегуницкого сельского поселения.

-вовлечение подростков и молодежи в гражданско-патриотическую деятельность;

- уменьшение засоренности борщевиком Сосновского;

- предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории муниципального образования

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы.

Подпрограмма №  1 «Дорожное хозяйство Бегуницкого сельского поселения»

В рамках подпрограммы реализуются следующие мероприятия:

- Мероприятия по текущему ремонту дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них;

- Мероприятия по содержанию дорог общего пользования  муниципального значения  и сооружений на них;

-Обеспечение дорожной деятельности и  безопасности дорожного  движения в черте поселения.

## В результате исполнено:

План на 2020 год 11 787,1 тыс. руб. исполнено 10 193,9 тыс. руб., что составляет 86,5%. В рамках данной подпрограммы выполнены мероприятия:

- по ремонту дорог общего пользования муниципального значения в сумме 7 794,3 тыс. руб.;

- по содержанию дорог общего пользования муниципального значения (расчистка снега, посыпка, грейдирование и т.д.)  в сумме 2 399,5 тыс. руб., в том числе за счет переданных полномочий по содержанию районных дорог в зимний и летний период  в сумме 844,9 тыс. руб.

Подпрограмма 2: «Жилищно-коммунальное хозяйство Бегуницкого сельского поселения»

В рамках подпрограммы реализуются следующие  мероприятия:

-Мероприятия в области жилищного хозяйства муниципального образования.

- Газификация населенных  пунктов поселения.

-Развитие систем  водоснабжения в сельской местности.

-Мероприятия по организации  и содержанию уличного освещения населенных пунктов муниципального образования.

-Мероприятия по озеленению территории муниципального образования.

-Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора  на территории населенных пунктов муниципального образования.

-Мероприятия по организации  и содержанию мест захоронения муниципального образования;

-Мероприятия по организации благоустройства территории поселения (включая установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм);

-Благоустройство зоны отдыха с детскими спортивными площадками и тренажерами д. Бегуницы;

-Мероприятия по благоустройству дорожки, тротуара, ремонт уличного освещения.

В результате исполнено:

План на 2020 год 53 122,8 тыс. руб. исполнено 45 515,7 тыс. руб., что составляет 85,7%. В рамках данной подпрограммы выполнены мероприятия:

- в области жилищного хозяйства (отчисления на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда)  в сумме 1331,6 тыс. руб.;

- в области коммунального хозяйства (ограждения артезианской скважины д. Поддубье, работы по ремонту участка сетей водоснабжения в д. Ивановское, работы по ремонту участка сетей водоснабжения в д.Зимитицы, разработка схемы газоснабжения МО Бегуницкое сельское поселение, санитарно-гигиенического и бактериологического исследования питьевой воды, бурение скважины д.Гомонтово) в сумме 1 289,6 тыс. руб.;

- на проектирование, строительство и реконструкцию объектов в целях обустройства сельских населенных пунктов (реконструкция сетей водоснабжения в д. Бегуницы) в сумме 30 789,8 тыс. руб.;

- по организации и содержанию уличного освещения населенных пунктов муниципального образования (оплата электроэнергии, ремонт и содержание) в сумме 4 130,3 тыс. руб.;

- по озеленению территории муниципального образования (спил ветхих и аварийных деревьев, обкос травы в летний период) в сумме 864,5 тыс. руб.;

- по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории населенных пунктов МО (ликвидация несанкционированных свалок, содержание территории населенных пунктов в чистоте, содержание контейнерных площадок) в сумме 2 130,9 тыс. руб.;

- по содержанию мест захоронения муниципального образования, на территории поселения расположено 10 кладбищ, проводились работы по уборке мусора, содержанию площадок ТКО, спилу деревьев, аккарицидной обработке в общей сумме 1 012,5 тыс. руб.;

- по организации благоустройства территории поселения (обустройство и содержание  детских площадок, парковок, тротуаров, зон отдыха, борьба с борщевиком) в сумме 3 966,4 тыс. руб.

Подпрограмма 3: « Устойчивое развитие территории Бегуницкого сельского поселения муниципальной программы»

План на 2020 год 16 023,9 тыс. руб. исполнено 16 000,3 тыс. руб., что составляет 99,8%. %. В рамках данной подпрограммы выполнены мероприятия:

- на проектирование, строительство и реконструкцию объектов в целях обустройства сельских населенных пунктов (строительство многофункциональной спортивной площадки в д.Бегуницы) в сумме 10 530,0 тыс. руб.;

- обеспечение комплексного развития сельских территорий (Благоустройство территории сквера с дорожками и детской игровой площадкой в д. Бегуницы) в сумме 4 678,7 тыс. руб.;

- расходы на поддержку общественной инфраструктуры (приобретение детского городка в д. Терпилицы) в сумме 791,7 тыс. руб.

Подпрограмма 4: «Обеспечение защиты населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуациях»

В рамках подпрограммы реализуются следующие  мероприятия:

- Противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, проживающих на территории Бегуницкого сельского поселения от террористических и экстремистских актов.

- Уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных концессий.

-Формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных концессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.

План на 2020 год 533,6 тыс. руб. исполнено 528,8 тыс. руб.

В результате исполнено:

В рамках данной подпрограммы выполнены мероприятия:

- по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории муниципального образования (разработка Плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Бегуницкого сельского поселения, дезинфекция дворовых территорий Бегуницкого сельского поселения  в рамках профилактики коронавирусной инфекции) в сумме 83,7 тыс. руб.;

- по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения (испытание источников наружного противопожарного водоснабжения, обустройство щебнем подъездов к противопожарным источникам,  работы по противопожарной опашке границ деревень муниципального образования Бегуницкое сельское поселение д. Синковицы, д. Марково, д.Кр.Брызгово, д.Карстолово, д.Коростовицы, д.Смедово, д. Негодицы, работы по устройству противопожарного водоёма с подъездной площадкой из щебня в д.Красное Брызгово, работы по ремонту источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Бегуницкого сельского поселения) в сумме 445,1 тыс. руб.

Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей, как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.

Эффективность реализации каждой из подпрограмм муниципальной программы оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей  подпрограммы, как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.

Оценка эффективности реализации Программы (подпрограмм) производится специалистами администрации Бегуницкого сельского поселения.

Оценка эффективности реализации Программы (подпрограмм) проводится на основе оценки:

степени достижения целей и решения задач Программы (подпрограмм) путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей программы подпрограммы) и их плановых значений;

степени реализации мероприятий Программы (подпрограмм) – достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации – на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий программы (подпрограммы) по годам на основе ежегодных планов реализации Программы.

Степень достижения целей (решения задач) Программы (подпрограммы) – Сд определяется по формуле:

Сд=Зф/Зп×100 %,

где Зф - фактическое значение показателя Программы (подпрограммы);

Зп - плановое значение показателя Программы (подпрограммы).

Оценка  эффективности реализации Программы представлена в таблице 1

Расчет исполнения целевых показателей таблица 2.

В результате проведения оценки эффективности установлено, что  реализация муниципальной программы в 2020 году по степени  достижения целей и решения задач оценивается как удовлетворительная.

Таблица 1

| КЦСР | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Фактическое значение показателя Программы (подпрограммы) | Плановое значение показателя Программы (подпрограммы) | Степень достижения целей (решения задач) Программы (подпрограммы) % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000000000 | Муниципальная программа "Устойчивое развитие Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области" | 72 238 728,87 | 81 467 387,00 | 88,7% |
| 2010000000 | Подпрограмма "Дорожное хозяйство Бегуницкого сельского поселения" | 10 193 917,17 | 11 787 080,00 | 86,5 % |
| 2010500000 | Основное мероприятие «Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования» | 10 193 917,17 | 11 787 080,00 | 86,5 % |
| 2010503150 | Мероприятия по текущему ремонту дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них | 1 745 814,80 | 1 745 833,00 | 100% |
| 2010503160 | Мероприятия по содержанию дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них | 2 399 546,00 | 3 680 030,00 | 65,2% |
| 20105S0140 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования | 2 829 106,37 | 3 141 767,00 | 90,1 % |
| 20105S4770 | Мероприятия по реализации областного закона от 28.12.2018 № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" | 3 219 450,00 | 3 219 450,00 | 100% |
| 2020000000 | Подпрограмма "Жилищно-коммунальное хозяйство Бегуницкого сельского поселения" | 45 515 718,14 | 53 122 782,00 | 85,7% |
| 2023100000 | Основное мероприятие «Мероприятия в области жилищного хозяйства муниципального образования» | 1 331 619,07 | 1 334 200,00 | 99,8 |
| 2023103520 | Мероприятия в области жилищного хозяйства муниципального образования | 1 331 619,07 | 1 334 200,00 | 99,8 |
| 2023200000 | Основное мероприятие «Мероприятия в области коммунального хозяйства муниципального образования» | 32 079 423,10 | 39 062 240,00 | 82,1 % |
| 2023203540 | Мероприятия в области коммунального хозяйства | 1 289 639,36 | 1 394 000,00 | 92,5% |
| 20232S0660 | Мероприятия на проектирование, строительство и реконструкцию объектов в целях обустройства сельских населенных пунктов | 30 789 783,74 | 37 668 240,00 | 81,7 % |
| 2023300000 | Основное мероприятие «Мероприятия по повышению благоустроенности муниципального образования» | 12 104 675,97 | 12 726 342,00 | 95,1% |
| 2023306010 | Мероприятия по организации и содержанию уличного освещения населенных пунктов муниципального образования | 4 130 285,62 | 4 302 000,00 | 96,0% |
| 2023306020 | Мероприятия по озеленению территории муниципального образования | 864 461,00 | 912 000,00 | 94,8 % |
| 2023306030 | Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории населенных пунктов муниципального образования | 2 130 948,96 | 2 299 800,00 | 92,7% |
| 2023306040 | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения муниципального образования | 1 012 497,21 | 1 100 000,00 | 92,1% |
| 2023306050 | Мероприятия по организации благоустройства территории поселения | 2 424 238,66 | 2 562 550,00 | 94,6 % |
| 20233S4310 | Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования | 342 244,52 | 349 612,00 | 97,8% |
| 20233S4660 | Мероприятия по реализации областного закона от 15 января 2018 года N 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области" | 1 200 000,00 | 1 200 380,00 | 99,9% |
| 2030000000 | Подпрограмма "Устойчивое развитие территории Бегуницкого сельского поселения" | 16 000 317,94 | 16 023 925,00 | 99,8% |
| 2031400000 | Основное мероприятие "Строительство (приобретение), реконструкция и капитальный, текущий ремонт объектов муниципальной собственности" | 10 530 000,00 | 10 547 700,00 | 99,8 % |
| 20314S0660 | Мероприятия на проектирование, строительство и реконструкцию объектов в целях обустройства сельских населенных пунктов | 10 530 000,00 | 10 547 700,00 | 99,8 % |
| 2033300000 | Основное мероприятие "Мероприятия по повышению благоустроенности муниципального образования" | 5 470 317,94 | 5 476 225,00 | 99,9% |
| 20333L5670 | Обеспечение комплексного развития сельских территорий | 4 678 652,44 | 4 684 525,00 | 99,8 % |
| 20333S4840 | Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры общественного значения | 791 665,50 | 791 700,00 | 100% |
| 2040000000 | Подпрограмма «Обеспечение защиты населения и территории МО Бегуницкое сельское поселение от чрезвычайных ситуаций» | 528 775,62 | 533 600,00 | 99,1 % |
| 2043400000 | Основное мероприятие « Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке населения к действиям в чрезвычайных ситуациях | 528 775,62 | 533 600,00 | 99,1 % |
| 2043402180 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории муниципального образования | 83 679,00 | 83 700,00 | 99,9 % |
| 2043802170 | Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | 445 096,62 | 449 900,00 | 98,9 % |

Расчет исполнения целевых показателей

Сведения

о показателях (индикаторах) подпрограммы № 1 «Дорожное хозяйство Бегуницкого сельского поселения» и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Показатель 2020 г. | Итог 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Количество отремонтированных дорог с щебеночным покрытием | кв. м | 3000 | 3000 |
| 2 | Количество отремонтированных дорог с асфальтобетонным покрытием | кв. м | 1000 | 1000 |
| 3 | Число населенных пунктов, где установлены дорожные знаки | единиц | 10 | 10 |
| 4 | Уровень транспортной доступности на дорогах общего пользования местного значения в летний и зимний периоды | % | 100 | 100 |

Сведения

о показателях (индикаторах) подпрограммы № 2 ««Жилищно-коммунальное хозяйство Бегуницкого сельского поселения» и их значениях

Таблица 1

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Показатель 2020 г. | Итог 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оплата взносов фонду капитального ремонта | % | 100 | 100 |
| 2 | Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений | % | 20 | 40 |
| 3 | Количество освещенных населенных пунктов | единиц | 47 | 47 |
| 4 | Количество замененных светильников на энергосберегающие светильники | единиц | 30 | 40 |
| 5 | Количество спиленных и убранных аварийных деревьев | единиц | 10 | 10 |
| 6 | Обкашивание территории поселения | % | 100 | 100 |
| 7 | Количество мероприятий по уборке мусора | единиц | 50 | 50 |
| 8 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | единиц | 2 | 2 |
| 9 | Количество захоронений, где проводились мероприятия по благоустройству | единиц | 10 | 10 |
| 10 | Количество обустроенных парковок | единиц | 2 | 4 |
| 11 | Количество разработанных проектов по благоустройству территории | единиц | 1 | 1 |
| 12 | Количество благоустроенных территорий сквера с дорожками и детской игровой площадкой | единиц | 1 | 0 |
| 13 | Количество построенных многофункциональных спортивных площадок | единиц | 1 | 0 |
| 14 | Количество реконструированных сетей водоснабжения | п.м |  |  |
| 15 | Количество построенного распределительного газопровода | п.м. |  |  |
| 16 | Количество обработанной территории при реализации комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | га | 10 | 15 |

Сведения

о показателях (индикаторах) подпрограммы № 3 «Устойчивое развитие Бегуницкого сельского поселения  » и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Показатель 2020 г. | Итог 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Число объектов муниципальной собственности, в которых проведен капитальный ремонт | единиц | 1 | 1 |

Сведения

о показателях (индикаторах) подпрограммы №4 «Обеспечение защиты населения и территории муниципального образования Бегуницкое сельское поселение от чрезвычайных ситуаций»

Таблица 1

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | Показатель 2020 г. | Итог 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Повышение знаний и подготовки населения к действиям по вопросам чрезвычайных ситуаций путем размещения информации на стендах в населенных пунктах | единиц | 47 | 47 |
| 2 | Обучение специалистов в области ГО и ЧС | единиц | 2 | 2 |
| 3. | Разработанные проекты по созданию системы оповещения на территории сельского поселения | единиц | 1 | 1 |
| 4 | Количество проведенных профилактических мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | единиц | 10 | 10 |
| 5 | Количество обустроенных подъездов к противопожарным источникам на территории поселения | единиц | 4 | 5 |

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы №3 мероприятие «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Бегуницкого сельского поселения»

| № | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изме-рения | Показатель 2020 год | Итог 2020 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Количество переданных во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки предпринимательства, объектов муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях | единиц | 5 | 5 |  |
| 2 | Проведение мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства Бегуницкого сельского поселения | единиц | 10 | 10 |  |