АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕГУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04 мая 2026 года № 221
Об утверждении плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг. Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области
В целях подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг., в соответствии с приказом Минэнерго России от 13.11.2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному сезону», администрация МО Бегуницкое сельское поселение
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте МО Бегуницкое сельское поселение и вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
 (
А.И. Минюк
)Глава администрации
МО Бегуницкое сельское поселение
Приложение

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации
МО Бегуницкое сельское поселение
Волосовского муниципального района Ленинградской области 
от 04.05.2026 г. № 221
План
подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов
Бегуницкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области
1. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов.

Отопительные периоды 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 годов проходили в штатном режиме в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010	№	190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808, Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 19.06.2008 № 177.

Климатические параметры Бегуницкого сельского поселения
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Значение показателя

	1. Климатические параметры холодного периода года
	
	

	Абсолютная минимальная температура воздуха
	°С
	33

	Температура воздуха наиболее холодных суток
	
	

	- обеспеченностью 0,98
	°С
	-31

	- обеспеченностью 0,92
	°С
	-28

	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки
	
	

	- обеспеченностью 0,98
	°С
	-27

	- обеспеченностью 0,92
	°С
	-24

	Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца
	%
	86

	Количество осадков за ноябрь – март
	мм
	322

	Преобладающее направление ветра за декабрь – февраль
	
	ЮЗ, З

	2. Климатические параметры теплого периода года
	
	

	Абсолютная максимальная температура воздуха
	°С
	37

	Температура воздуха
	
	

	- обеспеченностью 0,98
	°С
	25

	- обеспеченностью 0,95
	°С
	33

	Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого периода
	°С
	23,2

	Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца
	%
	71

	Количество осадков за апрель – октябрь
	мм
	438

	Суточный максимум осадков
	мм
	76

	Преобладающее направление ветра за июнь–август
	
	З


2. План подготовки к отопительному периоду 2026 - 2027 гг.

Таблица 2
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственные исполнители

	1
	Проведение рабочего совещания совместно с теплоснабжающими организациями для выработки единого подхода к оценке состояния коммуникаций и тепловых контуров зданий.
	Не позднее
20.07.2026
	Администрация Волосовского муниципального района Ленинградской области Администрация МО
Бегуницкое  сельское
поселение

	2
	Создание комиссии по обеспечению готовности к отопительному периоду
	До 15.08.2026
	Администрация МО
Бегуницкое  сельское
поселение

	3
	Разработка программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, содержащей информацию о лицах, подлежащих оценке обеспечения готовности, описание прав и обязанностей членов комиссии, сроки и график проведения оценки готовности и оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду
	До 15.08.2026
	Администрация МО
Бегуницкое  сельское
поселение

	4
	Размещение комиссией на официальном сайте в сети «Интернет» уведомления о сроках проведения оценки готовности
	Не позднее чем за 20
календарных дней до дня начала оценки
готовности
	Администрация МО
Бегуницкое  сельское
поселение

	5
	Осуществление оценки готовности обеспечения готовности теплоснабжающих организаций, тепло сетевых организаций, потребителей тепловой энергии и управляющих организаций к отопительному периоду
	До 01.11.2026
	Комиссия по оценке готовности администрации МО Бегуницкое сельское
поселение

	6
	Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для потребителей тепловой энергии.
	Не позднее 10.09.2026
	Комиссия по оценке готовности администрации МО Бегуницкое сельское поселение



	7
	Составление актов оценки
обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций
	не позднее
25.10.2026
	Комиссия по оценке готовности администрации МО Бегуницкое сельское поселение

	8
	Выдача паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. для потребителей тепловой энергии.
	Не позднее
15.09.2026
	Комиссия по оценке готовности администрации МО Бегуницкое сельское поселение

	9
	Выдача паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций
	Не позднее
01.11.2026
	Комиссия по оценке готовности администрации МО Бегуницкое сельское поселение

	10
	Получение паспорта обеспечения
готовности муниципального образования к отопительному периоду 2026-2027 гг. при отсутствии замечаний
по результатам проверки
	Не позднее
20.11.2026
	Администрация МО
Бегуницкое сельское
поселение

	11
	Опубликование сводной информации о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет»
	До 01.12.2026
	Комиссия по оценке готовности администрации МО Бегуницкое сельское поселение



